ATA DE REUNIAO ESTRATEGICA

CONSTRUFIC MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Reuniao de Alinhamento Inicial e Kick-Off do Projeto de IA

| Data | 02 de Marco de 2026, das 09:30 as 11:00 (~1h30) |
| --- | --- |
| Local | Construfic Materiais de Construcao, Avare/SP |
| Participantes | Antonio Figueiredo (CEO) Diogo (Gerente de Loja) Ze Coelho (Consultor Tecnico / CTO Advisor) |
| Assunto | Alinhamento Estrategico Inicial: Diagnostico da Dor Central (Estoque), Estrategia de IA, Arquitetura Tecnica, Benchmarking e Plano de Execucao MVP |
| Status | Primeira reuniao do projeto de mentoria em IA. Proxima sessao (diagnostico de TI e operacional) agendada para 03/03/2026 as 09:30. |

# 1. Diagnostico da Dor Central: Gestao de Estoque

O CEO Antonio Figueiredo definiu que a prioridade absoluta nao e apenas a interface de vendas, mas a resolucao do descontrole de estoque:

- Inconsistencia de Dados: Disparidade cronica entre o estoque fisico e o registrado no ERP Santri. Os numeros do sistema nao refletem a realidade do deposito e da expedicao.

- Impacto Operacional: A falta de acuracidade impede analises de giro de produtos, sazonalidade e tendencias de compra. O CEO nao consegue tomar decisoes baseadas em dados confiaveis.

- Visao Computacional: Discutiu-se a instalacao de cameras com IA para identificar a saida fisica de materiais (ex: sacos de cimento) e validar baixas no sistema automaticamente.

- Conclusao: Controle de estoque definido como DOR #1 do CEO e prioridade absoluta. Dashboard de BI sera a primeira entrega tangivel (Mes 2), com foco em estoque fisico vs. sistema.

# 2. Estrategia de Vendas e Ferramentas de IA

## 2.1 WhatsApp com Transcricao de Audio

- Criacao de agente inteligente que transcreve audio de vendedores para consultas rapidas de precos e disponibilidade, eliminando necessidade de manusear o ERP Santri na frente do cliente.

- Fluxo: vendedor grava audio no WhatsApp -> IA transcreve -> consulta base de dados -> retorna preco, disponibilidade e sugestoes instantaneamente.

## 2.2 IA Visual e Realidade Aumentada

- Inspiracao em Coral e Vedacit: identificacao de patologias em paredes (umidade, trincas, mofo) por foto.

- Simulacao de acabamentos: cliente envia foto e visualiza resultado com determinada tinta ou revestimento.

## 2.3 Cross-sell e Up-sell Obrigatorio

- Logica no sistema: ao vender item principal (ex: bacia sanitaria), sistema obriga/sugere itens complementares de margem alta (assentos, aneis de vedacao, conectores).

- Modelo de referencia: McDonald's (combo obrigatorio) e Leroy Merlin ('boi de piranha' — atrair pelo preco em um item, lucrar nos agregados).

# 3. Arquitetura Tecnica e Governanca (Data Lake)

- Data Lake: centralizacao de dados estruturados (Santri) e nao estruturados (PDFs, manuais, gravacoes) em nuvem.

- API pre-autorizada: CEO autorizou acesso ao banco de dados do Santri via API para desenvolvimento do projeto.

- Modelo RAG: base de conhecimento da Construfic indexada para assistente IA responder exclusivamente com dados da empresa.

- LGPD: protecao de dados proprietarios, sem exposicao em modelos publicos.

# 4. Benchmarking e Referencias de Mercado

Tres casos de sucesso citados como referencia para o projeto:

| Referencia | Relevancia para Construfic |
| --- | --- |
| Leroy Merlin | Concierge de vendas com IA, estrategia de 'boi de piranha' (atrair pelo preco, lucrar nos agregados). Modelo a ser estudado in loco. |
| Magazine Luiza | Referencia em interacoes massivas via WhatsApp e processamento de dados. Laboratoro LuizaLabs como benchmark de inovacao. |
| Unicamp (RetailGPT) | Software aberto desenvolvido pela universidade. Possibilidade de parceria academica para reduzir custos de licenca. |

# 5. Plano de Execucao e Metricas (MVP)

## 5.1 Faseamento

- Fase 1 — POC (3 meses): Organizar dados, criar dashboard de BI (Metabase) com foco em estoque, e testar chatbot RAG com grupo piloto de vendedores.

- Go/No-Go: Projeto so avanca para Fase 2 se atingir metricas quantitativas definidas.

- Fase 2 — Producao (9 meses): Escalar solucao para toda a equipe, integracoes avancadas, BI conversacional.

## 5.2 Criterios de Sucesso Definidos

- Tempo de resposta do chatbot inferior a 10 segundos.

- Satisfacao dos usuarios (CSAT) acima de 4.5/5.

- Custo mensal de infraestrutura: R$ 1.500 a R$ 2.000 (alem dos custos de desenvolvimento).

## 5.3 Confirmacoes Importantes

- ERP confirmado: Santri (especializado em varejo de materiais de construcao) — nao TOTVS Protheus como inicialmente suposto.

- Stakeholder operacional: Diogo (Gerente de Loja) confirmado como ponto focal para imersao operacional.

- Acesso a dados: API do Santri pre-autorizada pelo CEO.

# 6. Pendencias e Proximos Passos

| # | Acao | Responsavel | Prazo | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reuniao tecnica detalhada com equipe de TI | Consultor + Daniel | 03/03/2026 | Concluido |
| 2 | Coleta de catalogos de fornecedores e manuais tecnicos para treinamento da IA | Diogo + Equipe | Semana 2-3 | Em andamento |
| 3 | Inicio das visitas de benchmarking (Sorocaba e Campinas) | Consultor | Mes 1 | Pendente |
| 4 | Revisao do plano de trabalho com base nas descobertas da reuniao | Consultor | 03-04/03 | Concluido |
| 5 | Atualizacao dos entregaveis (docx + pptx + resumo markdown) | Consultor | 04/03/2026 | Concluido |

Documento gerado em 04/03/2026 | CONFIDENCIAL | ZTHUB - Ze Coelho, CTO Advisor