RELATÓRIO DE VIABILIDADE

Levantamento de Custos para Implementação de

Data Lake com RAG (Retrieval-Augmented Generation)

CONSTRUFIC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Avaré, São Paulo

Fevereiro de 2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

# 1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta um levantamento detalhado de custos, opções tecnológicas, arquiteturas de solução, análise de pessoal e riscos para a implementação de um sistema integrado de Data Lake com RAG na Construfic Materiais de Construção, localizada em Avaré/SP.

A análise contempla três cenários de implementação com diferentes níveis de investimento e complexidade, considerando a realidade de uma empresa de varejo de materiais de construção de porte pequeno a médio operando no interior de São Paulo.

INVESTIMENTO ESTIMADO POR CENÁRIO Cenário Básico (MVP): R$ 45.000 a R$ 85.000 (implementação) + R$ 2.500 a R$ 5.000/mês Cenário Intermediário: R$ 120.000 a R$ 220.000 (implementação) + R$ 5.000 a R$ 12.000/mês Cenário Avançado: R$ 250.000 a R$ 450.000 (implementação) + R$ 12.000 a R$ 25.000/mês

O prazo de implementação varia de 2 a 4 meses no cenário básico até 9 a 18 meses no cenário avançado. A recomendação principal é iniciar pelo Cenário Básico (MVP), que oferece o melhor equilíbrio entre custo, risco e retorno para o porte da empresa.

# 2. CONTEXTO DA EMPRESA E DO MERCADO

## 2.1 Perfil da Construfic Materiais de Construção

A Construfic é uma empresa de comercialização de materiais de construção localizada em Avaré, cidade de aproximadamente 90 mil habitantes no interior de São Paulo, a cerca de 260 km da capital. A empresa opera no varejo físico e potencialmente com presença digital básica (redes sociais, WhatsApp Business).

## 2.2 Fontes de Dados Típicas

Para a implementação de Data Lake + RAG, a Construfic possui as seguintes fontes de dados potenciais:

| Fonte de Dados | Tipo | Volume Estimado | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP/Sistema de Gestão (Bling, Tiny, TOTVS) | Estruturado | 5-20 GB/ano | Alta |
| Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e XML) | Semi-estruturado | 1-5 GB/ano | Alta |
| Catálogos de Fabricantes (PDFs) | Não-estruturado | 2-10 GB | Alta |
| Fichas Técnicas de Produtos | Não-estruturado | 500 MB - 2 GB | Alta |
| Histórico de Vendas (POS/Caixa) | Estruturado | 1-3 GB/ano | Média |
| Conversas WhatsApp Business | Semi-estruturado | 500 MB - 1 GB/ano | Média |
| Planilhas de Preços e Estoque | Estruturado | 100-500 MB | Média |
| Fotos de Produtos | Não-estruturado | 5-20 GB | Baixa |

## 2.3 Casos de Uso Prioritários para RAG

Os principais casos de uso que justificam o investimento em Data Lake + RAG para a Construfic são:

| Caso de Uso | Descrição | Impacto Estimado |
| --- | --- | --- |
| Assistente de Vendas Inteligente | Chatbot interno que consulta catálogo, estoque, preços e fichas técnicas em tempo real para auxiliar vendedores | 30-40% mais agilidade no atendimento |
| Consultor Técnico Virtual | Bot no WhatsApp para clientes com dúvidas sobre compatibilidade, dosagem e aplicação de produtos | Diferenciação competitiva, captura de leads 24/7 |
| Treinamento de Equipe | Base de conhecimento para onboarding e capacitação contínua sobre milhares de SKUs | 50% menos tempo de integração de novos colaboradores |
| Dashboards de Vendas | Visualização integrada de dados de vendas, estoque e sazonalidade a partir do Data Lake | Decisões baseadas em dados, redução de ruptura de estoque |
| Gestão de Compras | Análise preditiva de demanda e sugestão de reposição baseada em histórico | 15-25% redução de stockout |

# 3. DESENHOS DE SOLUÇÃO E ARQUITETURAS POSSÍVEIS

Foram mapeadas três arquiteturas de solução, cada uma adequada a diferentes momentos de maturidade e capacidade de investimento da Construfic.

## 3.1 Cenário A — MVP / Básico (Recomendado para Início)

ARQUITETURA MVP — CLOUD GERENCIADO Armazenamento: Amazon S3 (bucket único) ou Google Cloud Storage Processamento: Scripts Python (Lambda/Cloud Functions) Vector DB: pgvector (PostgreSQL gratuito) ou Chroma (open source) LLM: OpenAI GPT-4o-mini ou Claude Haiku via API Orquestração RAG: LangChain (open source) Interface: WhatsApp Business API + chatbot interno web simples BI: Metabase (open source)

Descrição: Solução enxuta que utiliza componentes majoritariamente open source e serviços gerenciados com cobrança por uso. Os dados do ERP, NF-e e catálogos são centralizados em um bucket S3. O pipeline RAG usa LangChain para indexar documentos em um banco vetorial PostgreSQL (pgvector), e consultas são feitas via API de LLM com custo por token. A interface é um chatbot simples acessível pelo WhatsApp e pelo navegador interno.

Prazo de implementação: 2 a 4 meses

Complexidade: Baixa a média. Não requer infraestrutura própria de ML.

## 3.2 Cenário B — Intermediário (Data Lake Estruturado)

ARQUITETURA INTERMEDIÁRIA — DATA LAKE + RAG PRODUÇÃO Data Lake: AWS S3 + Glue (ETL) + Athena (consultas SQL) Vector DB: Pinecone Standard ($50/mês) ou Weaviate Cloud ($25/mês) LLM: Claude Sonnet 4 ou GPT-4o via API Orquestração RAG: LangChain + LlamaIndex RAG Gerenciado: AWS Bedrock Knowledge Bases (alternativa) Interface: Chatbot WhatsApp + App interno + Dashboards BI: Metabase ou Power BI Monitoramento: LangSmith ou Langfuse

Descrição: Implementação profissional com Data Lake organizado em camadas (raw, curated, refined), pipelines ETL automatizados com AWS Glue, e sistema RAG em produção com monitoramento. O vector DB dedicado (Pinecone ou Weaviate) oferece melhor performance e escalabilidade. Uma alternativa simplificada é usar o AWS Bedrock Knowledge Bases, que gerencia todo o pipeline RAG automaticamente.

Prazo de implementação: 4 a 9 meses

Complexidade: Média. Requer profissional com experiência em cloud e dados.

## 3.3 Cenário C — Avançado (Data Lakehouse + RAG Multimodal)

ARQUITETURA AVANÇADA — DATA LAKEHOUSE + AGENTIC RAG Data Lakehouse: Databricks ou AWS (S3 + Glue + Iceberg/Delta Lake) Vector DB: Pinecone Enterprise ou Weaviate Enterprise LLM: Claude Opus / GPT-4o (avançado) + modelos especializados RAG: Agentic RAG com múltiplos agentes especializados Multimodal: Processamento de imagens de produtos + PDFs Interface: Omnichannel (WhatsApp, Web, App, Totem loja) BI: Looker / Power BI Premium ML: Modelos preditivos de demanda e preços

Descrição: Solução enterprise-grade com Data Lakehouse (camada unificada de dados com suporte a ACID), RAG multimodal capaz de processar textos, imagens e tabelas, e agentes autônomos que executam tarefas complexas (Agentic RAG). Inclui modelos preditivos para gestão de estoque e precificação dinâmica.

Prazo de implementação: 9 a 18 meses

Complexidade: Alta. Requer equipe dedicada e expertise em ML/AI.

# 4. LEVANTAMENTO DETALHADO DE CUSTOS

## 4.1 Custos de Infraestrutura Cloud (Mensal)

Os valores abaixo representam estimativas para o volume de dados e uso esperado da Construfic, baseados em preços publicados pelos provedores em 2025/2026.

| Componente | Cenário A (MVP) | Cenário B (Intermediário) | Cenário C (Avançado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Armazenamento S3/Cloud Storage (50-200 GB) | R$ 15 - 50/mês | R$ 50 - 150/mês | R$ 150 - 500/mês |
| Compute (Lambda/Glue/EC2) | R$ 50 - 200/mês | R$ 300 - 800/mês | R$ 1.500 - 4.000/mês |
| Vector Database | R$ 0 (pgvector) ou R$ 0-50 | R$ 150 - 350/mês (Pinecone Std) | R$ 500 - 2.500/mês (Enterprise) |
| API LLM (tokens) | R$ 150 - 500/mês | R$ 500 - 2.000/mês | R$ 2.000 - 8.000/mês |
| Embedding API | R$ 30 - 100/mês | R$ 100 - 300/mês | R$ 300 - 1.000/mês |
| BI/Dashboard (Metabase/PowerBI) | R$ 0 (open source) | R$ 0 - 200/mês | R$ 500 - 2.000/mês |
| Monitoramento/Observabilidade | R$ 0 | R$ 100 - 300/mês | R$ 500 - 1.500/mês |
| WhatsApp Business API | R$ 200 - 500/mês | R$ 300 - 800/mês | R$ 500 - 1.500/mês |
| Transfer/Rede/Outros | R$ 50 - 100/mês | R$ 100 - 300/mês | R$ 300 - 1.000/mês |

CUSTO MENSAL DE INFRAESTRUTURA ESTIMADO Cenário A (MVP): R$ 500 a R$ 1.500/mês (US$ 85-250) Cenário B (Intermediário): R$ 1.600 a R$ 5.000/mês (US$ 270-830) Cenário C (Avançado): R$ 6.300 a R$ 22.000/mês (US$ 1.050-3.700)

## 4.2 Detalhamento de Custos de API LLM

O custo de inferência LLM é geralmente o item mais imprevisível e potencialmente o maior custo recorrente. Estimativa para o uso da Construfic:

| Modelo | Input (por 1M tokens) | Output (por 1M tokens) | Custo Est./mês* | Melhor Para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT-4o-mini (OpenAI) | US$ 0,15 | US$ 0,60 | R$ 80 - 250 | MVP / Alto volume, baixo custo |
| Claude Haiku 3.5 (Anthropic) | US$ 0,80 | US$ 4,00 | R$ 150 - 500 | MVP / Qualidade intermediária |
| GPT-4o (OpenAI) | US$ 2,50 | US$ 10,00 | R$ 500 - 2.000 | Produção / Alta qualidade |
| Claude Sonnet 4 (Anthropic) | US$ 3,00 | US$ 15,00 | R$ 600 - 2.500 | Produção / Raciocínio complexo |
| Amazon Nova Lite (Bedrock) | US$ 0,06 | US$ 0,24 | R$ 30 - 100 | MVP / Menor custo possível |
| Amazon Titan Text Lite | US$ 0,30 | US$ 0,40 | R$ 50 - 150 | MVP / Dentro do ecossistema AWS |

* Estimativa baseada em 500-2.000 consultas/dia com média de 1.250 tokens por consulta (query + contexto + resposta). Câmbio: US$1 = R$6,00.

## 4.3 Custos de Implementação (Projeto)

Os custos de implementação incluem consultoria, desenvolvimento, configuração e treinamento. São custos únicos (one-time).

| Atividade | Cenário A (MVP) | Cenário B (Intermediário) | Cenário C (Avançado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diagnóstico e Planejamento | R$ 5.000 - 10.000 | R$ 10.000 - 20.000 | R$ 20.000 - 40.000 |
| Arquitetura e Design da Solução | R$ 3.000 - 8.000 | R$ 8.000 - 15.000 | R$ 15.000 - 30.000 |
| Data Engineering (ETL/Pipelines) | R$ 5.000 - 15.000 | R$ 20.000 - 50.000 | R$ 50.000 - 100.000 |
| Limpeza e Preparação de Dados | R$ 5.000 - 12.000 | R$ 15.000 - 30.000 | R$ 30.000 - 60.000 |
| Desenvolvimento RAG (chunking, embeddings, prompts) | R$ 10.000 - 20.000 | R$ 25.000 - 50.000 | R$ 50.000 - 100.000 |
| Integração com ERP e Sistemas | R$ 5.000 - 10.000 | R$ 10.000 - 25.000 | R$ 25.000 - 50.000 |
| Interface/Frontend (chatbot, dashboard) | R$ 5.000 - 10.000 | R$ 15.000 - 30.000 | R$ 30.000 - 50.000 |
| Testes e Validação | R$ 3.000 - 5.000 | R$ 8.000 - 15.000 | R$ 15.000 - 30.000 |
| Treinamento da Equipe | R$ 2.000 - 5.000 | R$ 5.000 - 10.000 | R$ 10.000 - 20.000 |
| Documentação | R$ 2.000 - 3.000 | R$ 4.000 - 8.000 | R$ 8.000 - 15.000 |

CUSTO TOTAL DE IMPLEMENTAÇÃO ESTIMADO Cenário A (MVP): R$ 45.000 a R$ 85.000 Cenário B (Intermediário): R$ 120.000 a R$ 220.000 Cenário C (Avançado): R$ 250.000 a R$ 450.000 IMPORTANTE: Pesquisas indicam que 85% das organizações subestimam custos de IA em mais de 10%, e quase 25% erram por mais de 50%. Recomenda-se orçar 2-3x a estimativa inicial como reserva.

## 4.4 Custo Total de Propriedade — TCO (12 Meses)

Projeção completa do investimento no primeiro ano, incluindo implementação e operação:

| Item | Cenário A (MVP) | Cenário B (Intermediário) | Cenário C (Avançado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Implementação (one-time) | R$ 45.000 - 85.000 | R$ 120.000 - 220.000 | R$ 250.000 - 450.000 |
| Infraestrutura Cloud (12 meses) | R$ 6.000 - 18.000 | R$ 19.200 - 60.000 | R$ 75.600 - 264.000 |
| Manutenção e Suporte (12 meses) | R$ 12.000 - 24.000 | R$ 24.000 - 60.000 | R$ 60.000 - 120.000 |
| Contingência (20%) | R$ 12.600 - 25.400 | R$ 32.640 - 68.000 | R$ 77.120 - 166.800 |

TCO — PRIMEIRO ANO (COM CONTINGÊNCIA) Cenário A (MVP): R$ 75.600 a R$ 152.400 Cenário B (Intermediário): R$ 195.840 a R$ 408.000 Cenário C (Avançado): R$ 462.720 a R$ 1.000.800

# 5. COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS

## 5.1 Vector Databases para RAG

| Tecnologia | Tipo | Custo Inicial | Prós | Contras | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pgvector (PostgreSQL) | Open Source | Gratuito | Sem custo, usa Postgres existente, SQL familiar | Performance menor em alta escala, tunning manual | MVP / Melhor custo-benefício |
| Chroma | Open Source | Gratuito (self-host) / Pay-as-you-go (cloud) | Python nativo, fácil setup, ideal para PoC | Escala limitada, documentação alpha | PoC / Projetos pequenos |
| Pinecone | SaaS | Starter: grátis / Standard: US$50/mês mínimo | Totalmente gerenciado, SOC2, alta performance | Vendor lock-in, custo escala rápido | Produção / Intermediário |
| Weaviate | Open Source + Cloud | Self-host: grátis / Cloud: ~US$25/mês | Busca híbrida nativa, RAG integrado, multimodal | Complexidade de setup self-host | Produção / Avançado |

## 5.2 Frameworks de Orquestração RAG

| Framework | Linguagem | Custo | Prós | Recomendação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LangChain | Python/TypeScript | Gratuito (open source) | Maior comunidade, modular, integrações amplas | Recomendado para todos os cenários |
| LlamaIndex | Python | Gratuito (open source) / LlamaCloud: pago | Especializado em RAG, pipelines otimizados | Complementar ao LangChain |
| AWS Bedrock KB | SDK AWS | Pay-per-use (incluído no Bedrock) | Zero infraestrutura, RAG gerenciado, mais simples | Melhor para MVP dentro do ecossistema AWS |
| Haystack | Python | Gratuito (open source) | Flexível, boa documentação, YAML pipelines | Alternativa ao LangChain |

## 5.3 Provedores de LLM

| Provedor | Modelos Recomendados | Input / 1M tokens | Output / 1M tokens | Diferencial |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OpenAI | GPT-4o-mini (MVP), GPT-4o (produção) | US$ 0,15 - 2,50 | US$ 0,60 - 10,00 | Maior ecossistema, assistants API |
| Anthropic | Haiku 3.5 (MVP), Sonnet 4 (produção) | US$ 0,80 - 3,00 | US$ 4,00 - 15,00 | Segurança, contexto 200K, ótimo em PT-BR |
| Amazon (Bedrock) | Nova Lite / Titan Lite | US$ 0,06 - 0,30 | US$ 0,24 - 0,40 | Menor custo, integração nativa AWS |
| Google | Gemini Flash 2.5 / Pro 2.5 | US$ 0,15 - 1,25 | US$ 0,60 - 10,00 | Multimodal nativo, Vertex AI |

## 5.4 Stack Tecnológico Recomendado por Cenário

| Camada | Cenário A (MVP) | Cenário B (Intermediário) | Cenário C (Avançado) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cloud Provider | AWS (Free Tier) ou Google Cloud | AWS | AWS ou Multi-cloud |
| Armazenamento | S3 bucket único | S3 + Glue Catalog (camadas) | S3 + Iceberg/Delta Lake |
| ETL/Pipelines | Scripts Python + Lambda | AWS Glue + Lambda | Glue + Step Functions + Airflow |
| Vector DB | pgvector (RDS PostgreSQL) | Pinecone Standard | Weaviate Enterprise / Pinecone Enterprise |
| LLM | GPT-4o-mini ou Nova Lite | Claude Sonnet 4 ou GPT-4o | Multi-modelo (roteamento) |
| Framework RAG | LangChain | LangChain + LlamaIndex | Agentic RAG customizado |
| BI/Analytics | Metabase (free) | Metabase + Athena | Power BI + Looker |
| Interface Cliente | WhatsApp Bot + Web simples | WhatsApp + Web App | Omnichannel integrado |
| Monitoramento | CloudWatch básico | LangSmith + CloudWatch | Langfuse + Grafana + alertas |

# 6. ANÁLISE DE PESSOAL: TERCEIROS vs. EQUIPE LOCAL

## 6.1 Perfis Profissionais Necessários

A implementação de Data Lake + RAG requer diferentes perfis profissionais, cuja disponibilidade em Avaré/SP é limitada. As faixas salariais são baseadas no Guia Salarial Robert Half 2025 e pesquisas de mercado.

| Perfil | Salário CLT (SP Interior) | Custo PJ/Freelancer | Necessidade por Cenário | Disponibilidade Avaré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engenheiro de Dados Sênior | R$ 14.000 - 22.000/mês | R$ 18.000 - 30.000/mês | B e C | Muito baixa |
| Desenvolvedor Python/IA Pleno | R$ 8.500 - 16.000/mês | R$ 12.000 - 22.000/mês | A, B e C | Baixa |
| Especialista em IA/ML Sênior | R$ 18.000 - 25.000/mês | R$ 22.000 - 35.000/mês | B e C | Inexistente |
| Consultor de IA | — | R$ 15.000 - 35.000/mês (part-time) | A, B e C | Inexistente (remoto) |
| Analista de Dados Júnior/Pleno | R$ 4.500 - 10.000/mês | R$ 6.000 - 12.000/mês | A, B e C | Baixa a média |
| DevOps / Cloud Engineer | R$ 10.000 - 18.000/mês | R$ 14.000 - 25.000/mês | B e C | Muito baixa |
| Engenheiro de Prompt | R$ 7.000 - 15.000/mês | R$ 2.000 - 8.000/projeto | A, B e C | Baixa |

## 6.2 Modelos de Contratação Comparados

| Modelo | Custo Mensal Estimado | Prós | Contras | Melhor Para |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultoria Boutique IA (Intelecta, beAnalytic, Brabaflow) | R$ 15.000 - 40.000 | Expertise completa, entrega rápida, experiência em PME | Custo inicial elevado, dependência externa | Cenário A e B (projeto + transferência) |
| Consultoria Média (Ília Digital, Visibilia, Engineering) | R$ 30.000 - 80.000 | Infraestrutura + implementação + suporte, certificações AWS | Custo alto, pode ser sobredimensionado | Cenário B e C |
| Freelancer Sênior (remoto) | R$ 12.000 - 25.000 (part-time) | Flexibilidade, menor custo, contato direto | Risco de disponibilidade, sem backup | Cenário A (MVP rápido) |
| Equipe Interna (CLT) | R$ 15.000 - 40.000 (1-2 pessoas) | Dedicação exclusiva, conhecimento do negócio | Difícil recrutar em Avaré, custo fixo alto | Cenário C (longo prazo) |
| Modelo Híbrido (Recomendado) | R$ 15.000 - 30.000 | Mentor estratégico + execução terceirizada + analista local | Coordenação entre partes | Todos os cenários |

RECOMENDAÇÃO DE PESSOAL PARA A CONSTRUFIC MODELO HÍBRIDO: Contratar um consultor/mentor de IA sênior remoto (R$ 8.000-15.000/mês part-time) para estratégia e governança + uma boutique de IA (R$ 30.000-80.000 projeto total) para execução técnica + treinar 1 colaborador interno como "campeão digital" para manutenção operacional do dia a dia. Custo estimado total (6 meses): R$ 78.000 a R$ 170.000 incluindo mentoria + implementação + capacitação.

## 6.3 Realidade de Avaré/SP e Estratégia de Acesso a Talentos

Avaré não possui um hub de tecnologia local. A estratégia para superar esta limitação geográfica inclui:

Trabalho remoto: A absoluta maioria das consultorias de IA opera em modelo remoto com visitas periódicas. Consultorias de São Paulo capital (3h de distância), Bauru (100 km), Sorocaba (170 km) e Campinas (230 km) podem atender a Construfic sem dificuldade.

Sebrae/SP Avaré: O escritório regional do Sebrae oferece programas subsidiados de consultoria tecnológica para PMEs, com custo reduzido ou gratuito para diagnósticos iniciais.

Plataformas de contratação: eMentor (ementor.com.br), Workana e LinkedIn são canais eficientes para encontrar profissionais especializados em RAG, Data Lake e IA para varejo.

AWS Partner Network: A Ília Digital é parceira oficial AWS e já implementou RAG + Data Lake com LangChain/Bedrock para marketplace, podendo atender remotamente.

# 7. ANÁLISE DE RISCOS E DESAFIOS

## 7.1 Taxa de Sucesso de Projetos de IA/RAG

Dados recentes de mercado pintam um cenário desafiador para projetos de IA em geral e RAG em particular:

| Indicador | Dado | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Taxa de abandono de projetos de IA (2025) | 42% das empresas abandonaram a maioria de seus projetos de IA — aumento de 2,5x vs 2024 | S&P Global Market Intelligence 2025 |
| PoCs que nunca chegam a produção | 46% dos PoCs de IA são descartados antes de produção | S&P Global 2025 |
| Taxa geral de falha de projetos de IA | Mais de 80% dos projetos de IA falham — 2x a taxa de projetos de TI não-IA | RAND Corporation |
| RAG em produção com sucesso sustentado | Apenas 20% alcançam sucesso sustentado; 80% enfrentam falhas críticas | Analytics Vidhya / Experiência de mercado |
| Builds internos que sobrevivem ao PoC | Apenas ~10% dos apps de IA construídos internamente chegam a produção | IDC |
| Subestimação de custos de IA | 85% das organizações subestimam custos em mais de 10%; 25% erram por mais de 50% | Benchmarkit / Mavvrik |
| Obstáculo #1 para sucesso | Qualidade e prontidão dos dados (43%) e falta de maturidade técnica (43%) | Informatica CDO Insights 2025 |

IMPLICAÇÃO PARA A CONSTRUFIC Com taxas de sucesso de 10-40% para projetos de IA, a Construfic deve priorizar: (1) iniciar com escopo reduzido (MVP), (2) investir 50-70% do tempo/orçamento em preparação de dados, (3) usar plataformas gerenciadas em vez de construir do zero, e (4) contar com expertise externa de quem já fez projetos similares.

## 7.2 Matriz de Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualidade insuficiente dos dados (ERP desorganizado, planilhas inconsistentes) | Alta | Crítico | Investir 50-70% do projeto em data readiness. Começar com diagnóstico de dados antes de qualquer desenvolvimento. |
| Superestimar capacidade interna de manutenção | Alta | Alto | Modelo híbrido com mentor + suporte contratado. Treinar "campeão digital" interno. |
| Estouro de orçamento (custos de API LLM) | Média-Alta | Alto | Usar modelos menores (GPT-4o-mini), implementar cache de respostas, monitorar custos diariamente, definir limites de gasto. |
| Falta de profissionais qualificados na região | Alta | Médio | Trabalho 100% remoto para consultoria. Parcerias com empresas de SP capital, Campinas, Bauru. |
| Alucinações do RAG com informações técnicas erradas | Média | Crítico | Validação humana obrigatória para respostas técnicas. Guardrails, testes automatizados, prompts com instrução de recusar quando incerto. |
| Resistência da equipe interna | Média-Alta | Alto | Change management: envolver equipe desde o diagnóstico, demonstrar quick wins, treinamento prático. |
| Vendor lock-in (dependência de provedor) | Média | Médio | Preferir ferramentas open source (LangChain, pgvector). Manter dados em formato aberto. Documentar tudo. |
| Conformidade LGPD | Média | Alto | Anonimizar dados de clientes, implementar controles de acesso, obter consentimento para uso de dados. |
| Escopo inflado (scope creep) | Alta | Alto | Definir MVP claramente. Entregas em sprints de 2 semanas com validação do CEO a cada etapa. |
| ROI abaixo do esperado | Média | Médio | Definir KPIs mensuráveis antes de começar. Medir tempo de atendimento, vendas, satisfação. |

## 7.3 Desafios Específicos para Varejo de Materiais de Construção

1. Complexidade do catálogo: Uma loja de materiais de construção pode ter de 5.000 a 50.000 SKUs com especificações técnicas complexas (dosagens, compatibilidades, normas ABNT). A qualidade do RAG depende diretamente da qualidade dessas fichas técnicas.

2. Dados de fabricantes heterogêneos: Catálogos vêm em formatos diversos (PDF, Excel, sites), com padrões inconsistentes entre fabricantes. A normalização destes dados consome tempo significativo.

3. Sazonalidade e regionalismo: O varejo de materiais de construção tem forte sazonalidade e variações regionais de demanda. O sistema precisa capturar estas nuances.

4. Margem apertada: Margens no varejo de materiais de construção são tipicamente de 15-30%. O investimento em tecnologia precisa gerar retorno claro e mensurável.

5. Perfil do cliente: Mix de público técnico (engenheiros, pedreiros) e leigo (consumidor final). O RAG precisa adaptar linguagem e profundidade técnica.

# 8. PROJEÇÃO DE ROI E PAYBACK

A análise de retorno considera os benefícios mensuráveis que o Data Lake + RAG podem trazer para a Construfic:

| Benefício | Métrica | Impacto Estimado | Valor Anual Estimado* |
| --- | --- | --- | --- |
| Redução do tempo de atendimento | Tempo médio por cliente | 30-40% menor | R$ 36.000 - 72.000 |
| Aumento do ticket médio (cross-sell/upsell via RAG) | Ticket médio | 10-15% maior | R$ 60.000 - 150.000 |
| Redução de stockout | Perda por falta de estoque | 15-25% menor | R$ 24.000 - 60.000 |
| Atendimento 24/7 via WhatsApp | Leads capturados fora de horário | 20-30 novos leads/mês | R$ 24.000 - 48.000 |
| Redução no tempo de onboarding | Dias para produtividade | 50% menos | R$ 12.000 - 24.000 |
| Redução de devoluções (orientação técnica) | Taxa de devolução | 10-20% menor | R$ 12.000 - 30.000 |

* Valores estimados para uma loja de médio porte com faturamento anual de R$ 3-8 milhões. Baseados em benchmarks de mercado e cases similares no varejo. Resultados reais dependem da qualidade da implementação e adoção.

PROJEÇÃO DE RETORNO ANUAL POTENCIAL Benefício anual estimado: R$ 168.000 a R$ 384.000 TCO Cenário A (1º ano): R$ 75.600 a R$ 152.400 Payback do Cenário A (MVP): 4 a 11 meses ROI do Cenário A (1º ano): 50% a 400% NOTA: Estes são cenários otimistas. Com taxas de sucesso de 20-40%, o retorno real ajustado ao risco é menor. A recomendação é começar pelo MVP para validar hipóteses com menor investimento.

# 9. RECOMENDAÇÃO FINAL E ROADMAP

## 9.1 Recomendação Estratégica

Considerando o porte da Construfic, sua localização em Avaré/SP, as taxas de sucesso de projetos de IA, e a necessidade de validar o retorno antes de investimentos maiores, a recomendação é:

INICIAR PELO CENÁRIO A (MVP) COM ABORDAGEM FASEADA Investimento inicial: R$ 45.000 a R$ 85.000 + R$ 500-1.500/mês Prazo: 2 a 4 meses para MVP funcional Foco: Assistente de vendas RAG com catálogo de produtos + dashboards básicos Stack: AWS S3 + pgvector + LangChain + GPT-4o-mini + Metabase + WhatsApp Bot Pessoal: Consultor IA remoto + boutique IA (projeto) + 1 analista local em treinamento Após validar o MVP (3-6 meses de operação), evoluir para Cenário B se ROI positivo.

## 9.2 Roadmap de Implementação Sugerido

| Fase | Período | Atividades | Investimento | Entregável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Diagnóstico | Semanas 1-3 | Mapeamento de dados, sistemas, processos. Avaliação de maturidade digital. Definição de KPIs. | R$ 5.000 - 10.000 | Relatório diagnóstico + plano de ação |
| 2. Preparação de Dados | Semanas 4-7 | Limpeza do ERP, organização de NF-e, digitalização de catálogos, estruturação de fichas técnicas. | R$ 10.000 - 20.000 | Data Lake básico (S3) com dados limpos |
| 3. MVP RAG | Semanas 8-12 | Setup pgvector, pipeline de embeddings, integração LangChain + LLM, chatbot interno para vendedores. | R$ 15.000 - 30.000 | Chatbot RAG funcional (uso interno) |
| 4. Integração e Testes | Semanas 13-14 | Integração com WhatsApp Business, testes com equipe, ajustes de prompts e chunking. | R$ 5.000 - 10.000 | Bot WhatsApp + dashboards Metabase |
| 5. Go-Live e Treinamento | Semanas 15-16 | Deploy para produção, treinamento da equipe, documentação, setup de monitoramento. | R$ 5.000 - 10.000 | Sistema em produção + equipe capacitada |
| 6. Operação e Otimização | Meses 5-8 | Monitoramento, ajustes, expansão de base de conhecimento, medição de KPIs. | R$ 2.000 - 5.000/mês | KPIs, relatórios de performance |
| 7. Decisão de Expansão | Mês 9 | Avaliar ROI do MVP. Decidir sobre evolução para Cenário B. | — | Business case para próxima fase |

## 9.3 Critérios de Go / No-Go para Cenário B

Após 6-9 meses de operação do MVP, a Construfic deve avaliar:

| Critério | Meta para GO | Resultado = NO-GO |
| --- | --- | --- |
| Redução do tempo de atendimento | > 20% | < 10% |
| Aumento do ticket médio | > 5% | < 2% |
| Adoção pela equipe de vendas | > 70% uso diário | < 30% uso diário |
| Satisfação com respostas RAG | > 80% corretas | < 60% corretas |
| NPS de clientes atendidos via bot | > +10 pontos | Queda no NPS |
| Custo operacional mensal | Dentro do orçado (± 20%) | Estouro > 50% |
| ROI acumulado | Positivo em 9 meses | Negativo após 12 meses |

# 10. CONCLUSÃO

A implementação de um Data Lake com RAG representa uma oportunidade significativa para a Construfic Materiais de Construção se diferenciar no mercado de Avaré/SP, melhorar a qualidade do atendimento e tomar decisões baseadas em dados.

No entanto, a análise revelou que este é um investimento que demanda planejamento cuidadoso. Com taxas de sucesso de projetos de IA entre 20-40% e riscos significativos de estouro de orçamento, a abordagem faseada partindo de um MVP é a estratégia mais prudente.

O Cenário A (MVP) oferece o melhor equilíbrio entre risco e retorno, com investimento inicial de R$ 45.000-85.000, custo mensal de R$ 500-1.500 e potencial de payback em 4-11 meses. A utilização de ferramentas open source (LangChain, pgvector, Metabase) e modelos de LLM de baixo custo (GPT-4o-mini) minimiza o investimento inicial enquanto valida o conceito.

A principal recomendação é que a Construfic invista fortemente na preparação de dados (50-70% do esforço inicial), contrate expertise externa via modelo híbrido (mentor remoto + boutique de IA) e defina KPIs claros antes de iniciar qualquer desenvolvimento técnico.

PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS 1. Realizar diagnóstico de dados e maturidade digital (Sebrae/SP pode subsidiar) 2. Selecionar e contratar consultor/mentor de IA com experiência em varejo (remoto) 3. Mapear e priorizar dados do ERP, catálogos e fichas técnicas para o Data Lake 4. Definir caso de uso #1 para o MVP (recomendado: Assistente de Vendas com RAG) 5. Solicitar propostas de 2-3 boutiques de IA para implementação do MVP

# 11. REFERÊNCIAS E FONTES

Custos e Preços de Cloud/APIs:

Amazon Bedrock Pricing — AWS, 2025. Disponível em: aws.amazon.com/bedrock/pricing/

AWS Glue Pricing Breakdown — CloudChipr, 2025.

OpenAI API Pricing — OpenAI, 2025. Disponível em: platform.openai.com/docs/pricing

LLM API Pricing Comparison 2025 — IntuitionLabs, 2025.

The True Cost of Pinecone — MetaCTO, 2025.

Custos de Implementação e TCO:

RAG Implementation Cost 2026: Real Pricing & ROI Calculator — Stratagem Systems, 2026.

The Hidden Costs of RAG: Why Your Budget is 3x Too Low — Amit Kothari, 2025.

Decoding RAG Costs: A Guide to Operational Expenses — NetSolutions, 2025.

RAG Application Development: Process & Cost — AppInventiv, 2025.

Taxas de Sucesso e Riscos:

Enterprise RAG Failures: The 5-Part Framework to Avoid the 80% — Analytics Vidhya, 2025.

Why Most Enterprise AI Projects Fail — WorkOS / S&P Global, 2025.

RAG in the Enterprise - DIY or Phone a Friend? — Pureinsights, 2025.

Informatica CDO Insights 2025 Survey.

RAND Corporation — AI Project Failure Rates Analysis.

Mercado e Salários Brasil:

Guia Salarial 2025 — Robert Half: Especialistas em IA/ML a partir de R$ 16.000/mês.

Quanto ganha um especialista em IA no Brasil — O Antagonista / Glassdoor, 2025.

Freelancer de IA: serviços e preços — Central de Prompts IA, 2025.

Quanto ganha um desenvolvedor no Brasil em 2025 — investedev.com.br.

Tecnologias e Frameworks:

Best RAG Frameworks 2025 — Firecrawl / Pathway / Meilisearch, 2025.

Pinecone vs Weaviate vs Chroma 2025 — Aloa.co / Xenoss, 2025.

Enterprise RAG Predictions for 2025 — Vectara.

RAG in 2026: Bridging Knowledge and Generative AI — Squirro, 2026.

The Next Frontier of RAG 2026-2030 — NStarX Inc, 2025.