ZTHUB TaaS — CTO Advisor

PLANO DE MENTORIA

ZéCoelho / Construfic

RAG + Data Lake POC — Com Visitas Técnicas de Benchmarking

Leroy Merlin • Magazine Luiza • Unicamp

| Preparado por: | Zé Coelho — Mentor/CTO Advisor |
| --- | --- |
| Para: | Antonio Figueiredo — CEO, Construfic |

Documento Confidencial — Fevereiro 2026

Sumário

1. Sumário Executivo	5

Motivar o CEO: Antonio Figueiredo ver pessoalmente um RAG funcionando em loja de materiais de construção é mais poderoso que qualquer apresentação.	5

1.1 Estrutura do Plano	5

1.2 Três Camadas de Valor: Do Dashboard ao Assistente Inteligente	5

2. Visitas Técnicas de Benchmarking	5

2.1 Mapa Logístico	6

2.2 Visita 1: Unicamp — RetailGPT (Campinas/SP)	6

2.3 Visita 2: Leroy Merlin — LM Tech (São Paulo/SP)	6

2.4 Visita 3: Magazine Luiza — Luizalabs (Franca/SP)	7

2.5 Resumo Financeiro das Visitas	7

2.6 Tratativa de Horas: Visitas vs. Contrato	8

3. Fase 1: POC com Visitas Técnicas (Meses 1-3, 108h)	10

3.1 Mês 1: Kick-off + Diagnóstico + Visitas Unicamp e Leroy (36h)	10

3.2 Mês 2: Data Lake + Dashboard Quick Win + Build RAG + Visita Magalu (36h)	10

3.3 Mês 3: Validação + Métricas + Avaliação CEO (36h)	10

4. Transição Gate: Avaliação Go/No-Go (Semana 12)	12

4.1 Agenda da Reunião (4h presencial)	12

4.2 Critérios Quantitativos	12

4.3 Plano de Contingência por Resultado	12

5. Fase 2: Implementação em Produção (Meses 4-12, 324h)	13

5.1 Impacto das Visitas na Fase 2	13

6. Mapeamento de Fornecedores de Implementação	14

6.1 Perfis de Fornecedor e Faixas de Custo	14

6.2 Matriz de Avaliação (Critérios Ponderados)	14

6.3 Ações Concretas por Mês	14

7. Business Case e Projeção de ROI	15

7.1 Investimento Total Projetado (12 meses)	15

7.2 Fontes de Retorno Estimadas	15

8. LGPD e Proteção de Dados	16

8.1 Dados Envolvidos e Base Legal	16

8.2 Medidas Obrigatórias	16

9. Métricas de Experiência e Adoção do Chatbot	16

10. Riscos e Mitigações	17

10.1 Riscos das Visitas Técnicas	17

10.2 Riscos Técnicos e Operacionais	17

11. Propriedade Intelectual e Continuidade	17

11.1 Propriedade do Código e Dados	17

11.2 Plano de Handover (Mês 12)	17

12. Cronograma Visual Consolidado	19

13. Próximos Passos Imediatos	19

Apêndice A: Análise Competitiva — Soluções TOTVS e Mercado vs. POC Construfic	20

A.1 Soluções TOTVS com IA Disponíveis	20

A.2 A Lacuna que a POC Preenche	20

A.3 Estratégia: Complementaridade	20

Apêndice B: Análise Comparativa de LLMs para a POC	21

B.1 Comparação: GPT-4o-mini vs Gemini Flash vs Azure OpenAI	21

B.2 Recomendação: Estratégia Multi-Modelo	21

Apêndice C: Plataformas RAG-as-a-Service como Alternativa	22

Apêndice D: Roteiro da Reunião de Kick-Off com CEO	23

Agenda da Reunião (4h)	23

Bloco 1: Visão Estratégica e Prioridades	23

Bloco 2: Operação e Equipe	23

Bloco 3: Sistemas e Dados	23

Bloco 4: Produtos e Mercado	24

Bloco 5: Expectativas e Limites	24

Bloco 6: Indicadores, BI e Tomada de Decisão	24

Apêndice E: Roteiro da Reunião com Técnico de TI / CIO	25

Agenda da Reunião (3-4h)	25

Bloco 1: Hardware e Infraestrutura Física	25

Bloco 2: Software e Sistemas	25

Bloco 3: Dados, Backups e Recuperação	26

Bloco 4: Segurança e Acessos	26

Bloco 5: Dores, Necessidades e Maturidade	26

Apêndice F: Roteiro da Reunião com Gerente de Loja	27

Agenda da Reunião (2-3h)	27

Bloco 1: Fluxo de Vendas e Atendimento	27

Bloco 2: Equipe e Gestão	27

Bloco 3: Clientes e Mercado	28

Bloco 4: Dores e Oportunidades	28

Apêndice G: Roteiro de Reuniões Individuais com Vendedores-Chave	29

Abordagem Recomendada	29

Bloco 1: Perfil e Dia a Dia	29

Bloco 2: Atendimento e Dúvidas Técnicas	29

Bloco 3: Ferramentas e Tecnologia	29

Bloco 4: Sugestões e Expectativas	30

Apêndice H: Roteiro da Reunião com Administrativo-Financeiro (CFO)	31

Agenda da Reunião (2-3h)	31

Bloco 1: Estrutura Financeira e Modelo de Negócio	31

Bloco 2: Sistemas Financeiros e Controles	31

Bloco 3: Indicadores e Relatórios Atuais	32

Bloco 4: Custos de Operação e Investimento em Tecnologia	32

Bloco 5: Comissões, RH e Custos de Pessoal	32

Bloco 6: Dores, Necessidades e Oportunidades	32

# 1. Sumário Executivo

Este documento apresenta o Plano de Mentoria para o projeto de RAG + Data Lake da Construfic Materiais de Construção, incluindo Visitas Técnicas de Benchmarking a três organizações brasileiras que já implementaram soluções similares. A reunião estratégica de 02/03/2026 com o CEO Antonio Figueiredo e o gerente de loja Diogo confirmou que a prioridade absoluta é a resolução do descontrole de estoque (disparidade crônica entre estoque físico e registrado no ERP Santri), seguida pela implementação de ferramentas de IA para vendas (WhatsApp com transcrição de áudio, cross-sell/up-sell inteligente) e dashboard de indicadores.

A pesquisa de benchmarks revelou que Leroy Merlin, Magazine Luiza e Unicamp já possuem implementações RAG no varejo brasileiro. Visitar essas organizações antes de construir a POC permite:

- Validar arquitetura: Confirmar que a stack proposta (GPT-4o-mini + pgvector + LangChain) está alinhada com o que funciona na prática.

- Aprender com erros alheios: Evitar armadilhas que as grandes já enfrentaram (ex: modelo centralizado da Leroy falhou).

- Acelerar a POC: Cada hora de conversa com quem já implementou economiza semanas de tentativa e erro.

### Motivar o CEO: Antonio Figueiredo ver pessoalmente um RAG funcionando em loja de materiais de construção é mais poderoso que qualquer apresentação.

## 1.1 Estrutura do Plano

| Fase | Duração | Investimento | Entregável Final |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: POC | 3 meses (108h + 24h visitas) | R$ 14.550 + custos viagem | RAG funcional + Relatório + Go/No-Go |
| Gate: Go/No-Go | Reunião formal (4h) | Incluso na Fase 1 | Decisão documentada do CEO |
| Fase 2: Impl. | 9 meses (324h) | R$ 37.830 | RAG produção + WhatsApp + Dashboards |

Princípio fundamental: A Fase 2 só inicia após avaliação formal dos resultados da Fase 1 e decisão positiva do CEO.

## 1.2 Três Camadas de Valor: Do Dashboard ao Assistente Inteligente

O Data Lake construído para alimentar o RAG é a mesma fundação que alimenta dashboards de BI e o módulo de controle de estoque. O acesso ao banco de dados do Santri via API já está pré-autorizado pelo CEO. A prioridade absoluta definida pelo CEO Antonio Figueiredo é a resolução do descontrole de estoque — existe uma disparidade crônica entre o estoque físico e o registrado no ERP Santri, impedindo análises de giro, sazonalidade e tendências de compra. Discutiu-se inclusive o uso futuro de câmeras com visão computacional para validar baixas no sistema. O projeto evolui progressivamente:

| Camada | O que entrega | Quando | Dor que resolve |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Dashboard Visual (Metabase) | KPIs clássicos: controle de estoque (físico vs. sistema), faturamento, ticket médio, margem por categoria, giro de produtos, tendências | Mês 2 (quick win) | CEO sem controle de estoque e visibilidade de indicadores |
| 2. RAG sobre Catálogo | Assistente inteligente para vendedores e clientes. Respostas técnicas, consulta de estoque e preços, cross-sell/up-sell inteligente. WhatsApp com transcrição de áudio — vendedor envia áudio e recebe resposta instantânea sem manusear o ERP. | Mês 3 (POC) | Vendedores sem acesso rápido a info técnica |
| 3. BI Conversacional (futuro) | CEO pergunta em português: ‘como estão minhas vendas de cimento vs. ano passado?’ e recebe resposta instantânea | Fase 2 (Q3-Q4) | Decisões baseadas em dados sem planilhas |

Essa abordagem garante valor tangível desde o Mês 2, antes mesmo do Go/No-Go, com o dashboard de KPIs operando independentemente do RAG.

# 2. Visitas Técnicas de Benchmarking

Três visitas de 1 dia cada, totalizando 24 horas adicionais, programadas durante a Fase 1 (Meses 1-2). Todas no Estado de São Paulo, facilitando a logística a partir de Avaré/SP.

## 2.1 Mapa Logístico

| Destino | Cidade | Distância | Tempo | Período |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unicamp (RetailGPT) | Campinas/SP | ~250 km | ~3h | Mês 1 |
| Leroy Merlin (LM Tech) | São Paulo/SP | ~300 km | ~3,5h | Mês 1-2 |
| Magazine Luiza (Luizalabs) | Franca/SP | ~350 km | ~4h | Mês 2 |

Rota otimizada: As visitas podem ser combinadas em 2 viagens (Campinas + SP em 2 dias, Franca separada) para reduzir custos. Alternativamente, 3 viagens independentes de 1 dia.

## 2.2 Visita 1: Unicamp — RetailGPT (Campinas/SP)

| Quando | Mês 1, Semana 2 (após kick-off). Dia inteiro, 8h alocadas. |
| --- | --- |
| Onde | Instituto de Computação, Unicamp. Laboratório DL (Deep Learning). |
| Contato-alvo | Prof. Roberto Lotufo ou pesquisadores do projeto RetailGPT. |
| Participantes | Zé Coelho (mentor). CEO Antonio Figueiredo (opcional, recomendado). |
| Por que Unicamp? | RetailGPT é open source, paper publicado 2024, stack próxima. Ambiente acadêmico: mais aberto a compartilhar. |
| Custo estimado | Combustível (~500km): ~R$ 250. Almoço: ~R$ 100. Total: ~R$ 350. |

Agenda da Visita Unicamp (8h)

| Horário | Atividade | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 06:00 | Saída de Avaré | Viagem Avaré → Campinas (~3h) |
| 09:00-09:30 | Recepção | Contexto do projeto Construfic |
| 09:30-11:00 | Demo RetailGPT | Ver o sistema funcionando. Testar com perguntas de MatCon. |
| 11:00-12:00 | Deep dive técnico | Chunking, embeddings, prompt engineering, guardrails. |
| 12:00-13:00 | Almoço | Networking informal com pesquisadores |
| 13:00-14:30 | Workshop hands-on | Rodar RetailGPT localmente, adaptar para MatCon |
| 14:30-15:30 | Lições aprendidas | O que funcionou, o que não funcionou, recomendações para PME |
| 15:30-16:00 | Encerramento | Possibilidade de parceria acadêmica? Estagiários? |
| 16:00-19:00 | Retorno a Avaré | Viagem Campinas → Avaré (~3h) |

## 2.3 Visita 2: Leroy Merlin — LM Tech (São Paulo/SP)

| Quando | Mês 1, Semana 3-4 (após Unicamp). Dia inteiro, 8h. |
| --- | --- |
| Onde | Escritório LM Tech, São Paulo/SP. Alt: loja Sorocaba/SP (~170km de Avaré). |
| Contato-alvo | Rodrigo Murta (CTO/Head LM Tech) ou time de produto do Concierge de Vendas. |
| Participantes | Zé Coelho + CEO Antonio Figueiredo (FORTEMENTE RECOMENDADO). |
| Por que Leroy? | Mesmo setor (MatCon), mesmo problema, mesma solução. Resultados: +25% conversão, -40% tempo navegação. |
| Custo estimado | SP (~600km): ~R$ 480. OU Sorocaba (~340km): ~R$ 200. |

Plano A: Reunião de 2-3h no escritório da LM Tech (ideal). Plano B: Visitar loja Leroy Merlin Sorocaba, usar o Concierge como cliente, documentar a experiência.

Agenda da Visita Leroy Merlin (8h)

| Horário | Atividade | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 06:00 | Saída de Avaré | Viagem (~3,5h para SP ou ~2h para Sorocaba) |
| 09:30-10:00 | Apresentações | Apresentar projeto Construfic |
| 10:00-11:30 | Demo Concierge | Ver assistente funcionando. Testar com perguntas MatCon. |
| 11:30-12:30 | Discussão técnica | Arquitetura, desafios de dados, validação de respostas |
| 12:30-13:30 | Almoço | Networking |
| 13:30-15:00 | Tour operacional | Como vendedores usam a IA no dia a dia? Resistências? |
| 15:00-16:00 | Lições | O que fariam diferente? Conselhos para PME? |
| 16:00-19:30 | Retorno a Avaré | Viagem de volta |

## 2.4 Visita 3: Magazine Luiza — Luizalabs (Franca/SP)

| Quando | Mês 2, Semana 5-6. Dia inteiro, 8h. |
| --- | --- |
| Onde | Sede Magalu, Franca/SP. Alt: Luizalabs SP ou Loja Magalu Avaré. |
| Contato-alvo | Caio Gomes (Diretor IA e Dados) ou equipe do Luizalabs. |
| Participantes | Zé Coelho + CEO (recomendado se Franca, cidade de origem do Magalu). |
| Por que Magalu? | Maior case brasileiro de IA generativa no varejo. Lu com ‘cérebro de IA’ + Vertex AI. Resultados: +20% vendas, -40% custos. |
| Custo estimado | Franca (~700km): ~R$ 450. OU SP: ~R$ 480. |

Agenda da Visita Magalu (8h)

| Horário | Atividade | Objetivo |
| --- | --- | --- |
| 05:30 | Saída de Avaré | Viagem (~4h para Franca) |
| 09:30-10:00 | Recepção | Apresentar Construfic; entender estrutura Luizalabs |
| 10:00-11:30 | Demo Lu IA | Ver Lu recomendando produtos. Testar fluxos. |
| 11:30-12:30 | IA para PME | Como traduzir tecnologia enterprise para loja única? |
| 12:30-13:30 | Almoço | Networking |
| 13:30-15:00 | WhatsApp + IA | Como Lu opera no WhatsApp? Integrações, custos, API. |
| 15:00-16:00 | Roadmap | Para onde a IA no varejo está indo? Agentes, voz, multimodal? |
| 16:00-20:00 | Retorno a Avaré | Viagem de volta (~4h) |

## 2.5 Resumo Financeiro das Visitas

| Visita | Combustível | Alim./Estac. | Total Viagem | Horas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unicamp (Campinas) | R$ 250 | R$ 100 | R$ 350 | 8h |
| Leroy Merlin (SP ou Sorocaba) | R$ 200-300 | R$ 120-180 | R$ 380-480 | 8h |
| Magazine Luiza (Franca ou SP) | R$ 300-350 | R$ 100-120 | R$ 400-470 | 8h |
| TOTAL | R$ 750-900 | R$ 320-400 | R$ 1.130-1.300 | 24h |

O custo total das visitas (R$ 1.130-1.300) representa menos de 3% do investimento anual do projeto (R$ 52.380). Uma única dica prática da Leroy Merlin pode economizar semanas de trabalho na POC.

## 2.6 Tratativa de Horas: Visitas vs. Contrato

As visitas totalizam 24h adicionais. A recomendação é utilizar as 108h existentes (Opção A). As visitas acontecem cedo (M1-M2) e os aprendizados otimizam o build subsequente. A compressão de atividades remotas é viável porque muitas tarefas de diagnóstico e setup podem ser feitas em paralelo.

| Opção | Descrição | Impacto |
| --- | --- | --- |
| A (Recomendada) | Usar horas do contrato (108h). Comprimir atividades remotas. | Sem custo adicional. Risco mitigado: visitas aceleram o build. |
| B | Adicionar 24h extras (total 132h). | Custo adicional: ~R$ 3.230. Sem perda de escopo. |
| C (Mista) | 2 visitas dentro das 108h + 1 como hora extra. | Custo adicional: ~R$ 1.078. Compromisso intermediário. |

# 3. Fase 1: POC com Visitas Técnicas (Meses 1-3, 108h)

Redistribuição de horas da Fase 1 para acomodar as 3 visitas técnicas dentro das 108h contratuais:

| Bloco de Trabalho | Horas | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| A. Kick-off + Diagnóstico | 20h | Compressão de atividades remotas de levantamento |
| B. Preparação de Dados | 12h | Visita Unicamp informa chunking, reduz tentativa/erro |
| C. Build RAG + Data Lake + Dashboard | 26h | Dashboard Metabase (quick win M2) + RAG build acelerado por visitas |
| D. Testes + Validação | 12h | Compressão possível sem perda de qualidade |
| E. Documentação + Relatório Final | 10h | Relatórios de visita + relatório POC + expansão dashboard |
| F. Go/No-Go + Apresentação | 4h | Visitas + relatórios alimentam a apresentação final |
| 🟢 Visitas Técnicas | 24h | 3 visitas × 8h (Unicamp, Leroy, Magalu) |
| TOTAL FASE 1 | 108h | Mesmo total, redistribuído |

## 3.1 Mês 1: Kick-off + Diagnóstico + Visitas Unicamp e Leroy (36h)

| Sem. | Atividades | Horas | Modo |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Kick-off meeting com CEO (4h). Imersão operacional na loja (4h). | 8h | Presencial |
| S2 | 🚀 VISITA UNICAMP (8h). Demo RetailGPT, deep dive técnico, workshop hands-on. | 8h | Viagem |
| S3 | Levantamento técnico de sistemas (4h remoto). 🚀 VISITA LEROY MERLIN (8h). Demo Concierge, tour loja. | 12h | Misto |
| S4 | Coleta de dados inicial (4h). Análise qualidade ERP + definição arquitetura MVP informada pelas visitas (4h). | 8h | Remoto |

Entregáveis Mês 1: Ata kick-off, Relatório de Imersão, Relatório Visita Unicamp, Relatório Visita Leroy, Inventário de Sistemas, Arquitetura MVP (informada pelos benchmarks), Scorecard Maturidade Digital.

## 3.2 Mês 2: Data Lake + Dashboard Quick Win + Build RAG + Visita Magalu (36h)

| Sem. | Atividades | Horas | Modo |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 | Setup S3 Data Lake com 3 camadas (4h). Pipeline ETL para ERP Santri/NF-e/PDFs — integração via API do banco Santri (pré-autorizada) (4h). | 8h | Remoto |
| S6 | 🚀 VISITA MAGAZINE LUIZA (8h). Demo Lu IA, deep dive WhatsApp + IA, discussão IA para PME. | 8h | Viagem |
| S7 | 🟢 DASHBOARD METABASE (4h): Prioridade #1 — controle de estoque (físico vs. sistema), faturamento, ticket médio, margens, giro de produtos. Geração embeddings + setup pgvector (3h). Primeiro RAG com LangChain + GPT-4o-mini (3h). | 10h | Remoto |
| S8 | Testes com perguntas reais, tuning de chunking/prompt (6h). Interface Streamlit + sessão teste com 2-3 vendedores (4h). | 10h | Presencial |

Entregáveis Mês 2: Relatório Visita Magalu, Data Lake funcional, Pipeline ETL, 🟢 Dashboard Metabase com KPIs para o CEO (quick win), Vector Store populado, RAG v0.1 com interface, Relatório de testes com acurácia %, Shortlist de fornecedores com propostas.

## 3.3 Mês 3: Validação + Métricas + Avaliação CEO (36h)

| Sem. | Atividades | Horas | Modo |
| --- | --- | --- | --- |
| S9 | Expansão base conhecimento para 100+ produtos (6h). RAG v0.2 com integração estoque + cross-sell/up-sell inteligente — ao vender item principal (ex: bacia sanitária), o sistema sugere ou obriga itens de margem alta (assentos, anéis de vedação), modelo inspirado em McDonald’s e Leroy Merlin (6h). | 12h | Remoto |
| S10 | Piloto WhatsApp para testes internos (4h remoto). Testes intensivos com coleta de métricas (4h presencial). | 8h | Misto |
| S11 | Expansão do Dashboard Metabase com métricas da POC (3h). Consolidação: Relatório Final POC incluindo benchmarks das visitas (7h). | 10h | Remoto |
| S12 | ⭐ REUNIÃO GO/NO-GO COM CEO (4h presencial). Apresentação com benchmarks. Planejamento Fase 2 se Go (2h remoto). | 6h | Presencial |

Entregáveis Mês 3: RAG v0.2 com estoque, piloto WhatsApp, Dashboard Metabase, Relatório Final POC (com benchmarks), Apresentação Go/No-Go, Decisão documentada.

# 4. Transição Gate: Avaliação Go/No-Go (Semana 12)

A reunião Go/No-Go inclui as evidências das visitas técnicas como material de apoio à decisão do CEO.

## 4.1 Agenda da Reunião (4h presencial)

| Horário | Tópico | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Contexto e recap | Objetivos iniciais vs. alcançados |
| 0:30-1:15 | Demo ao vivo do RAG | CEO testa pessoalmente com perguntas reais |
| 1:15-1:30 | Intervalo |  |
| 1:30-2:00 | Métricas da POC | Acurácia, adoção, tempo resposta, custos reais |
| 2:00-2:30 | Benchmarks das visitas | Comparação: Construfic vs. Leroy, Magalu, Unicamp |
| 2:30-3:00 | Análise financeira | Custo POC vs. budget. Projeção Fase 2. ROI projetado. |
| 3:00-3:30 | Roadmap Fase 2 | Plano detalhado 9 meses. Fornecedores pré-selecionados. |
| 3:30-4:00 | DECISÃO | GO / PIVOT / STOP. Documentado em ata. |

## 4.2 Critérios Quantitativos

| Critério | 🟢 GO | 🟡 PIVOT | 🔴 STOP | Peso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acurácia RAG | >80% | 60-80% | <60% | Crítico |
| Adoção equipe | >3 vendedores/dia | 1-2 vendedores | Nenhum | Alto |
| Tempo resposta | <10s | 10-30s | >30s | Médio |
| Custo infra/mês | <R$ 1.500 | R$ 1.500-3.000 | >R$ 3.000 | Alto |
| Percepção CEO | Vê aplicação clara | Potencial parcial | Sem valor | Crítico |
| Cobertura dados | 100+ produtos | 50-100 | <50 | Crítico |
| CSAT chatbot | ≥4,5/5 | 3,0-3,9 | <3,0 | Alto |
| Taxa de fallback | <20% | 20-40% | >40% | Médio |

## 4.3 Plano de Contingência por Resultado

Se PIVOT:

- Estender Fase 1 por mais 1 mês (36h adicionais) para atingir critérios

- Reduzir escopo: focar em 1 categoria de produtos (ex: só cimento e argamassas)

- Trocar LLM: testar Gemini Flash se GPT-4o-mini não performar em pt-BR

- Simplificar: abandonar WhatsApp, focar no chatbot web interno

Se STOP:

- Data Lake organizado no S3 continua disponível para BI e análises

- Dashboard Metabase opera independentemente do RAG

- Dados limpos e estruturados têm valor para qualquer iniciativa futura de TI

- Scorecard de Maturidade Digital serve como roadmap para outras iniciativas

- Relatórios das visitas técnicas documentam aprendizados do setor

# 5. Fase 2: Implementação em Produção (Meses 4-12, 324h)

Os aprendizados das visitas técnicas são incorporados ao planejamento detalhado de cada trimestre.

| Trimestre | Horas | Foco | Marcos |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2 (M4-M6) | 128h | RAG produção + WhatsApp piloto + Dashboards + Contratação fornecedor | M4-M6 |
| Q3 (M7-M9) | 108h | Otimização + WhatsApp aberto + Cross-sell inteligente + Auditoria | M7-M9 |
| Q4 (M10-M12) | 88h | Consolidação + Transferência de conhecimento + Autonomia + Relatório anual | M10-M12 |

## 5.1 Impacto das Visitas na Fase 2

- Leroy Merlin → Guardrails: Implementar modelo de validação de respostas (Leroy usa Datadog + IA validadora). Adicionar ao Q2.

- Leroy Merlin → Modelos especializados: Criar modelos menores por categoria (elétrica, hidráulica, acabamento). Q3.

- Magalu → WhatsApp: Insights sobre API oficial vs Evolution API, custos por mensagem. Informam design do bot no Q2.

- Unicamp → Arquitetura: Código do RetailGPT como referência para fornecedor externo. Reduz tempo de onboarding.

# 6. Mapeamento de Fornecedores de Implementação

Para que o CEO tome a decisão Go/No-Go com segurança, é fundamental ter fornecedores pré-qualificados e propostas prontas antes da Semana 12. Esta seção define a estratégia de identificação, avaliação e seleção.

## 6.1 Perfis de Fornecedor e Faixas de Custo

| Perfil | Custo/hora | Vantagens | Riscos |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev freelancer Python/IA (interior SP) | R$ 80-150/h | Custo baixo; supervisão direta do mentor; flexibilidade | Depende de 1 pessoa; sem backup; qualidade variável |
| Micro-agência de IA (SP/remoto, 3-10 pessoas) | R$ 150-250/h | Equipe multidisciplinar; entrega end-to-end; SLA | Custo mais alto; menor customização; processos próprios |
| Plataforma RAG-as-a-Service (Botpress, Dify, Vectara) | R$ 500-2.000/mês | Deploy rápido; manutenção incluída; escalável | Menos customização; lock-in; custos crescentes com volume |

## 6.2 Matriz de Avaliação (Critérios Ponderados)

| Critério | Peso | Freelancer | Agência | Plataforma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Experiência RAG/LangChain | 25% | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Custo total 12 meses | 20% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Proximidade / disponibilidade | 15% | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Cases em varejo BR | 15% | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Capacidade de handover | 15% | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ |
| Flexibilidade técnica | 10% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ |

## 6.3 Ações Concretas por Mês

- Mês 1: Iniciar busca ativa (LinkedIn, comunidades Python/IA SP, indicações das visitas técnicas)

- Mês 2: Entrevistar 3-5 candidatos; solicitar propostas formais com escopo, prazo e custo

- Mês 2: Avaliar 2-3 plataformas RAG-as-a-Service com trial gratuito

- Mês 3 (antes do Go/No-Go): Ter pelo menos 2 propostas formais prontas para apresentar ao CEO

Estimativa de custo total Fase 2 com fornecedor: Freelancer: R$ 25.000-50.000 (12 meses). Agência: R$ 60.000-120.000. Plataforma: R$ 6.000-24.000/ano.

# 7. Business Case e Projeção de ROI

Para fundamentar a decisão de investimento, esta seção apresenta o modelo financeiro do projeto completo (12 meses) com três cenários de retorno.

## 7.1 Investimento Total Projetado (12 meses)

| Item | Conservador | Base | Otimista |
| --- | --- | --- | --- |
| Mentoria ZTHUB (12 meses) | R$ 52.380 | R$ 52.380 | R$ 52.380 |
| Infraestrutura cloud (12 meses) | R$ 18.000 | R$ 12.000 | R$ 6.000 |
| APIs LLM (12 meses) | R$ 12.000 | R$ 8.000 | R$ 5.000 |
| Fornecedor implementação | R$ 50.000 | R$ 30.000 | R$ 15.000 |
| WhatsApp Business API | R$ 6.000 | R$ 4.000 | R$ 2.400 |
| Visitas técnicas | R$ 1.300 | R$ 1.300 | R$ 1.300 |
| TOTAL 12 MESES | R$ 139.680 | R$ 107.680 | R$ 82.080 |

## 7.2 Fontes de Retorno Estimadas

| Fonte de Valor | Impacto | Economia/Mês | Economia/Ano | Confiança |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Redução tempo atendimento (-30%) | Vendedor atende mais rápido | R$ 2.000-4.000 | R$ 24.000-48.000 | Alta |
| Aumento conversão (+10-15%) | Recomendações inteligentes | R$ 3.000-8.000 | R$ 36.000-96.000 | Média |
| Redução devoluções (-20%) | Produto certo na 1ª vez | R$ 500-1.500 | R$ 6.000-18.000 | Média |
| Atendimento 24/7 WhatsApp | Vendas fora horário | R$ 1.000-3.000 | R$ 12.000-36.000 | Baixa |
| Redução retrabalho equipe | Menos consultas internas | R$ 500-1.000 | R$ 6.000-12.000 | Alta |

Break-even estimado: Cenário conservador: 14-18 meses. Cenário base: 8-12 meses. Cenário otimista: 5-7 meses.

Nota: Estes valores serão calibrados com dados reais durante a Fase 1. O Relatório Final da POC (Semana 11) incluirá projeções baseadas em métricas observadas.

# 8. LGPD e Proteção de Dados

O projeto envolve processamento de dados de produtos, vendas e, potencialmente, interações com clientes via WhatsApp. Esta seção detalha as medidas de conformidade.

## 8.1 Dados Envolvidos e Base Legal

| Tipo de Dado | Exemplo | Base Legal LGPD | Risco |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de produtos | Catálogos, fichas técnicas, preços | Não é dado pessoal | Baixo |
| Dados de vendas (ERP) | Volumes, valores, mix | Legítimo interesse | Baixo |
| XMLs NF-e | Nome/CNPJ do comprador | Obrigação legal + Legítimo interesse | Médio |
| Conversas WhatsApp | Mensagens de clientes | Consentimento explícito | Alto |
| Dados de uso do chatbot | Perguntas, feedbacks | Legítimo interesse | Médio |

## 8.2 Medidas Obrigatórias

- Fase 1: Termo de consentimento para vendedores testadores do chatbot

- Fase 2: Termo de consentimento automático para clientes no WhatsApp (opt-in na primeira mensagem)

- Anonimização: Dados de treinamento do RAG não devem conter dados pessoais identificáveis

- Política de retenção: Conversas armazenadas por no máximo 6 meses; depois, anonimizadas

- Acesso: Apenas mentor e CEO têm acesso ao Data Lake. Vendedores acessam apenas o chatbot

- Direito de exclusão: Cliente pode solicitar remoção de seus dados a qualquer momento

- DPO: Designar responsável interno (CEO ou gerente) como ponto de contato LGPD

# 9. Métricas de Experiência e Adoção do Chatbot

Além dos critérios técnicos do Go/No-Go, as métricas abaixo medem a experiência real de uso:

| Métrica | Como Medir | Meta Fase 1 | Meta Fase 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| CSAT (satisfação) | 1-5 estrelas após cada interação | ≥4,5 | ≥4,3 |
| Taxa de fallback | % conversas escaladas para humano | <30% | <15% |
| Taxa de abandono | % usuários que desistem | <20% | <10% |
| Tempo médio resposta | Segundos entre pergunta e resposta | <10s | <5s |
| Perguntas/sessão | Média de perguntas por conversa | ≥3 | ≥5 |
| NPS interno | Vendedores recomendam o chatbot? | ≥30 | ≥50 |
| Taxa de acerto técnico | % respostas corretas validadas | ≥80% | ≥90% |
| Uso diário | Interações/dia (média) | ≥10 | ≥50 |

# 10. Riscos e Mitigações

## 10.1 Riscos das Visitas Técnicas

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Contato não aceita reunião | Média | Médio | Plano B: loja física Leroy Sorocaba, loja Magalu Avaré, ou substituição |
| Visitas consomem tempo demais | Baixa | Médio | Planejadas para M1-M2, antes do build intensivo |
| CEO sem disponibilidade | Média | Baixo | Mentor vai sozinho + relatório com fotos/vídeos |
| Benchmarks desmotivam CEO | Baixa | Alto | Enquadrar: ‘eles gastaram milhões, nós faremos com R$ 52K’ |

## 10.2 Riscos Técnicos e Operacionais

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| ERP muito desorganizado | Alta | Alto | Priorizar top 50 produtos. Usar catálogos como fonte primária. |
| RAG alucina em respostas | Média | Alto | Guardrails obrigatórios + modelo validador (lição Leroy) |
| Resistência da equipe | Média | Médio | Envolver vendedores desde M1. Demonstrar valor, não impor. |
| Atraso contratação fornecedor | Alta | Alto | Iniciar curação no M2. Ter 2-3 pré-aprovados antes do Go. |
| Scope creep | Alta | Médio | Backlog formal. Novas features entram na fila. |
| Lock-in de LLM (OpenAI sobe preços) | Baixa | Médio | Arquitetura LLM-agnóstica. Teste Gemini na POC. |
| Internet instável na loja | Média | Médio | 4G backup, cache local, processamento offline |

# 11. Propriedade Intelectual e Continuidade

## 11.1 Propriedade do Código e Dados

| Ativo | Proprietário | Condição |
| --- | --- | --- |
| Código-fonte da POC (RAG, pipelines, scripts) | Construfic | Entregue ao final da Fase 1 com documentação |
| Data Lake (dados brutos e processados) | Construfic | Dados são da empresa; infra (S3) é da empresa |
| Vector store (embeddings) | Construfic | Gerados a partir de dados da empresa |
| Dashboards Metabase | Construfic | Configurações entregues e documentadas |
| Relatórios e documentos do mentor | Construfic | Licença de uso irrestrita para a empresa |
| Metodologia e frameworks do mentor | ZTHUB (mentor) | Mentor mantém IP da metodologia |

## 11.2 Plano de Handover (Mês 12)

- Repositório Git com todo o código documentado (README + comentários)

- Runbook operacional: como reiniciar, atualizar, monitorar cada componente

- Playbook de manutenção: como adicionar novos produtos, atualizar preços, retreinar embeddings

- Lista de acessos: credenciais AWS, API keys, senhas de serviços

- Contato de fornecedor contratado com SLA documentado

- Sessão de treinamento (8h) com responsável interno

# 12. Cronograma Visual Consolidado

| Semana | Marco Principal | Horas | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | ✅ Kick-off + Imersão operacional Construfic | 8h | Presencial |
| S2 | 🚀 VISITA UNICAMP — RetailGPT demo + workshop | 8h | Viagem |
| S3 | 🚀 VISITA LEROY MERLIN — Concierge demo + tour + levantamento | 12h | Viagem+Remoto |
| S4 | Coleta dados + Definição arquitetura MVP | 8h | Remoto |
| S5 | Setup Data Lake S3 + Pipeline ETL | 8h | Remoto |
| S6 | 🚀 VISITA MAGAZINE LUIZA — Lu IA demo + WhatsApp | 8h | Viagem |
| S7 | 🟢 Dashboard Metabase (quick win CEO) + Embeddings + pgvector + Primeiro RAG | 10h | Remoto |
| S8 | Testes com vendedores + Streamlit + Análise fornecedores | 10h | Presencial |
| S9 | Expansão 100+ produtos + RAG v0.2 + cross-sell | 12h | Remoto |
| S10 | Piloto WhatsApp + Testes intensivos | 8h | Misto |
| S11 | Expansão Dashboard com métricas POC + Relatório Final POC | 10h | Remoto |
| S12 | ⭐ REUNIÃO GO/NO-GO — Demo + Benchmarks + DECISÃO | 6h | Presencial |

Total Fase 1: 108 horas (84h trabalho técnico + 24h visitas técnicas) em 12 semanas.

# 13. Próximos Passos Imediatos

| # | Ação | Responsável | Prazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEO aprovou Plano de Mentoria (reunião 02/03/2026). Dor #1 definida: controle de estoque. | Antonio Figueiredo | Até assinatura contrato |
| 2 | Reunião técnica com equipe de TI — agendada 03/03/2026 às 09:30 | Zé Coelho + CEO | 1ª semana após contrato |
| 3 | Contatar Unicamp para visita S2 | Zé Coelho | Imediatamente após aprovação |
| 4 | Contatar Leroy Merlin LM Tech para visita S3 | Zé Coelho | Imediatamente após aprovação |
| 5 | Contatar Magazine Luiza Luizalabs para visita S6 | Zé Coelho | Até 2ª semana |
| 6 | CEO garante acesso ERP, Wi-Fi e espaço | Antonio Figueiredo | Antes do Kick-off |
| 7 | CEO identifica 2-3 vendedores testadores | Antonio Figueiredo | Até S1 |
| 8 | CEO define se participa das visitas | Antonio Figueiredo | Até S1 |

# Apêndice A: Análise Competitiva — Soluções TOTVS e Mercado vs. POC Construfic

A Construfic utiliza o ERP Santri (especializado para varejo de materiais de construção). Embora não use TOTVS, é importante analisar as soluções de IA da TOTVS — que vem investindo R$ 600 milhões em 4 anos — como referência competitiva e para avaliar se alguma solução de mercado já atende às necessidades identificadas.

## A.1 Soluções TOTVS com IA Disponíveis

| Solução | O que faz | Relação com POC Construfic |
| --- | --- | --- |
| TOTVS Carol | ML integrado ao Santri: previsão demanda, ruptura estoque, cross-sell | Complementar. Carol é ML clássico, não IA generativa conversacional. |
| Smart View | Relatórios e dashboards com ML integrado | Sem relação direta. É BI para gestor, não assistente de vendas. |
| Chat Commerce | Loja no WhatsApp com IA. Venda automatizada, carrinho, pagamento. | O mais próximo, porém diferente. É e-commerce, não consultor técnico. |
| TOTVS Copilot | Assistente IA generativa no ERP. Automatiza tarefas repetitivas. | Voltado para operador do ERP, não para cliente final. |
| TOTVS Construção + IA | IA no App Minha Obra (tira-dúvidas no canteiro) | Diferente. Minha Obra é para construtoras, não varejo MatCon. |
| TaaS (Task as a Service) | Agentes de IA executando tarefas. Anunciado fev/2026. | Futuro. Não disponível para varejo MatCon hoje. |

## A.2 A Lacuna que a POC Preenche

Nenhuma solução TOTVS atual oferece: um assistente conversacional com IA generativa, alimentado por RAG sobre o catálogo específico da Construfic, acessível via WhatsApp, capaz de responder perguntas técnicas sobre materiais de construção.

## A.3 Estratégia: Complementaridade

A POC consome dados do ERP Santri e adiciona uma camada de inteligência conversacional que nenhum ERP do mercado oferece hoje. O Santri continua como ERP central. Pipeline ETL puxa dados para o Data Lake. RAG usa esses dados + fichas técnicas para respostas inteligentes. O acesso ao banco de dados do Santri via API já está pré-autorizado pelo CEO.

Risco futuro: A TOTVS pode lançar algo similar em 12-24 meses. Mas esperar significa perder 12-24 meses de vantagem competitiva. A versão TOTVS será genérica; a da Construfic é calibrada para MatCon.

# Apêndice B: Análise Comparativa de LLMs para a POC

A stack proposta (LangChain + pgvector + embeddings) é LLM-agnóstica por design. Trocar o LLM requer alterar poucas linhas de código.

## B.1 Comparação: GPT-4o-mini vs Gemini Flash vs Azure OpenAI

| Critério | GPT-4o-mini (OpenAI) | Gemini 2.0/2.5 Flash | Azure OpenAI / Copilot |
| --- | --- | --- | --- |
| Preço input/1M tokens | $0,15 | $0,10 (2.0) / $0,30 (2.5) | $0,15 (mesmo modelo) |
| Preço output/1M tokens | $0,60 | $0,40 (2.0) / $2,50 (2.5) | $0,60 (mesmo modelo) |
| Qualidade pt-BR | ⭐ Excelente | ⭐ Muito boa | ⭐ Excelente (mesmo GPT) |
| Contexto | 128K tokens | 1M tokens (2.5) | 128K tokens |
| Ecossistema RAG | ⭐ 90%+ tutoriais | Crescendo | Azure AI Search robusto |
| Embeddings | $0,02/1M tokens | GRATUITO | Mesmo OpenAI via Azure |
| Velocidade | ~100 t/s | ~248 t/s (2.5 Flash) | Similar ao OpenAI |

## B.2 Recomendação: Estratégia Multi-Modelo

| Fase | Modelo Recomendado | Razão |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: POC | GPT-4o-mini + text-embedding-3-small | Máxima documentação, menor risco |
| POC: Teste | Testar Gemini 2.0 Flash como alternativo | Validar equivalência para nosso caso |
| Fase 2: Q2 | Modelo que performar melhor na POC | Decisão baseada em dados reais |
| Fase 2: Q3-Q4 | Avaliar modelos especializados + Claude para guardrails | Maturidade do mercado |

Ação concreta na POC (Mês 2-3): Rodar as mesmas 50 perguntas-teste no GPT-4o-mini e no Gemini 2.0 Flash. Comparar acurácia, tempo e custo. Resultado informa a decisão da Fase 2.

# Apêndice C: Plataformas RAG-as-a-Service como Alternativa

O plano assume build customizado com LangChain. O mercado em 2026 já oferece plataformas que podem ser mais rápidas para PME. Esta avaliação será concluída no Mês 2.

| Plataforma | Descrição | Preço/mês | Prós | Contras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Botpress | Chatbot com RAG nativo. Bom para WhatsApp. | ~$100-500 | Low-code; WhatsApp nativo | Menos customizável |
| Dify.ai | Open source, self-hosted, RAG visual builder | Gratuito (self-hosted) | Flexível; sem lock-in | Requer infra própria |
| Vectara | RAG enterprise end-to-end. Sem gerenciar embeddings. | ~$50-500 | Simples; anti-alucinação | Menos controle |
| FlowHunt | No-code AI chatbot com RAG integrado | ~$20-200 | Deploy rápido; bom para PME | Funcionalidade limitada |
| n8n + LangChain | Automação low-code com RAG | ~$20-50 (self-hosted) | Flexível; integrável | Requer conhecimento técnico |

Estas plataformas serão avaliadas durante o Mês 2 com trials gratuitos, testando as mesmas perguntas da POC. O resultado comporá a análise de fornecedores para o Go/No-Go.

# Apêndice D: Roteiro da Reunião de Kick-Off com CEO

Reunião presencial de 4h com Antonio Figueiredo (CEO) na Semana 1. Estas perguntas calibram todo o trabalho dos 12 meses.

## Agenda da Reunião (4h)

| Horário | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Abertura | Apresentações; revisão da proposta e plano; alinhamento de expectativas e papéis |
| 0:30-1:15 | Visão do CEO | Entrevista estruturada sobre visão, dores, prioridades, metas de negócio |
| 1:15-1:30 | Intervalo | Café |
| 1:30-2:15 | Sistemas e Dados | Tour pelos sistemas: ERP ao vivo, PDV, NF-e, catálogos, planilhas |
| 2:15-3:00 | Operação | Visita ao balcão e depósito. Observação do atendimento. |
| 3:00-3:30 | Demo RAG | Demonstração conceitual. Alinhar expectativas sobre IA. |
| 3:30-4:00 | Fechamento | Próximos passos, cronograma, logística. |

## Bloco 1: Visão Estratégica e Prioridades

- Qual é a visão de 3-5 anos para a Construfic? Pretende abrir novas lojas, entrar no e-commerce, ou consolidar a operação atual?

- Quais são os 3 maiores problemas que tiram o seu sono hoje no negócio?

- Se a IA pudesse resolver UM único problema da Construfic amanhã, qual seria?

- Qual é o seu orçamento mensal máximo aceitável para infraestrutura de tecnologia (além da mentoria)?

- Existe alguma meta de faturamento ou crescimento definida para 2026-2027?

## Bloco 2: Operação e Equipe

- Quantos funcionários tem a Construfic? Quantos vendedores? O gerente de loja Diogo é o ponto focal operacional?

- Alguém da equipe tem familiaridade com tecnologia além do básico? Quem poderia ser o ‘campista digital’ interno?

- Como funciona o atendimento hoje? Cliente chega, pergunta, vendedor faz o quê?

- Quais são as 10 perguntas mais frequentes dos clientes?

- A equipe usa WhatsApp para atender clientes? Pessoal ou Business? Volume diário?

- Existe resistência da equipe a novas tecnologias?

## Bloco 3: Sistemas e Dados

- Qual ERP/sistema de gestão a Construfic usa? Há quanto tempo?

- O ERP está atualizado? Os dados de produtos são confiáveis?

- Como são emitidas as notas fiscais? XMLs armazenados onde?

- Catálogos de fabricantes em formato digital ou físico? Quais os principais fabricantes?

- Existe planilha de controle ‘paralela’ ao ERP?

- A Construfic tem e-commerce ou vende em marketplace?

- Velocidade e estabilidade da internet na loja?

- Tem computador/servidor na loja? Faz backup? Onde? Com que frequência?

## Bloco 4: Produtos e Mercado

- Quantos SKUs a Construfic trabalha? (1.000? 5.000? 10.000+?)

- Quais categorias representam o maior faturamento?

- Quais produtos têm mais devolução por uso inadequado?

- Atende mais profissionais (pedreiros, engenheiros) ou consumidores finais?

- Existe sazonalidade forte?

- Quem são os 3 principais concorrentes em Avaré? Algum usa tecnologia diferenciada?

## Bloco 5: Expectativas e Limites

- O que seria um ‘sucesso’ ao final dos 3 primeiros meses?

- Preocupação com segurança de dados, LGPD ou uso de IA?

- Quais dias e horários para sessões presenciais? Existe sala com Wi-Fi?

- Quem será o ponto de contato operacional do dia a dia?

- Alguma tecnologia que tem curiosidade de explorar?

- Experiência anterior com consultoria ou projeto de TI? O que deu certo/errado?

## Bloco 6: Indicadores, BI e Tomada de Decisão

Este bloco endereça a dor específica do CEO: falta de visibilidade de indicadores do negócio.

- Hoje, como você acompanha o desempenho da empresa? (Planilha? Relatório do contador? Intuição?)

- Quais indicadores você gostaria de ver TODO DIA ao abrir o computador ou celular?

- Você sabe, hoje, qual foi o faturamento da semana passada sem pedir para alguém? Quanto tempo leva para ter essa informação?

- Quais números você acompanha HOJE de alguma forma? (Faturamento, margem, estoque, ticket médio, devoluções?)

- Tem algum indicador que você SABE que deveria acompanhar mas não consegue? Qual?

- Quando precisa tomar uma decisão importante (ex: comprar estoque, dar desconto, contratar), em que se baseia?

- Se pudesse ter um painel com 5 números-chave do negócio, quais seriam? (Deixar o CEO responder antes de sugerir)

- Você compara seu desempenho mês a mês? Ano a ano? Tem histórico disponível?

- Quem mais na empresa deveria ter acesso a esses indicadores? (Gerente? Financeiro? Ninguém?)

- Já viu algum dashboard ou painel de BI funcionando em outra empresa? O que achou?

- O que seria MAIS valioso para você PRIMEIRO: ver os números do negócio num painel, ou ter o assistente de vendas funcionando?

- Com que frequência você gostaria de receber alertas? (Estoque baixo, venda abaixo da meta, produto parado?)

# Apêndice E: Roteiro da Reunião com Técnico de TI / CIO

Reunião de 3-4h (presencial) para mapear o ambiente tecnológico completo da Construfic. Esta reunião gera o Inventário de Sistemas e Dados e alimenta o Scorecard de Maturidade Digital.

| Quando | Mês 1, Semana 2 (após kick-off com CEO) |
| --- | --- |
| Duração | 3-4 horas (preferencialmente período da manhã) |
| Local | Presencial na Construfic, junto ao computador/servidor principal |
| Participantes | Zé Coelho (mentor) + Técnico de TI responsável |
| Material necessário | Acesso administrador ao ERP, rede Wi-Fi, servidor (se houver), exemplos de NF-e, catálogos digitais |
| Entregável | Inventário de Sistemas e Dados + Mapa de Arquitetura Atual |

## Agenda da Reunião (3-4h)

| Horário | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:30 | Contexto e objetivos | Explicar o projeto RAG/Data Lake em linguagem acessível. Alinhar que o objetivo é entender, não auditar. |
| 0:30-1:15 | Hardware e infraestrutura | Inventariar computadores, servidores, rede, internet, periféricos. Ver fisicamente. |
| 1:15-2:00 | Software e sistemas | ERP (Santri), PDV, NF-e, e-mail, ferramentas. Acessar cada sistema. |
| 2:00-2:30 | Dados e backups | Onde ficam os dados, como são feitos backups, frequência, testes de restore. |
| 2:30-3:00 | Segurança e acessos | Antivírus, firewall, política de senhas, acessos remotos, LGPD. |
| 3:00-3:30 | Dores e desejos | Problemas recorrentes, pedidos não atendidos, o que melhoraria o dia a dia. |
| 3:30-4:00 | Encerramento | Consolidar achados, validar inventário preliminar, agendar follow-up. |

## Bloco 1: Hardware e Infraestrutura Física

- Quantos computadores/terminais a loja possui? Desktops ou notebooks? Qual a configuração (processador, RAM, disco) de cada um?

- Existe servidor local (on-premise)? Se sim: marca, modelo, configuração, sistema operacional, há quanto tempo está em uso?

- Qual o provedor de internet? Tipo de conexão (fibra, rádio, 4G)? Velocidade contratada vs. real? Estabilidade?

- Existe rede Wi-Fi separada para funcionários e clientes? Quem administra?

- Há switch, roteador, firewall de hardware? Marca/modelo? Quem configurou?

- A loja tem nobreak/UPS? Quantos equipamentos estão protegidos?

- Existem impressoras (fiscal, etiqueta, A4)? Modelos? Estão em rede?

- Há câmeras de segurança com gravação? Onde ficam armazenadas as imagens?

- Existe plano de contingência se a internet cair? (4G backup, operação offline?)

## Bloco 2: Software e Sistemas

- Qual versão do Santri está instalada? Local ou cloud? Quem dá suporte?

- Quais módulos do Santri estão ativos? (Faturamento, Estoque, Compras, Financeiro, Fiscal?) Há módulos não utilizados?

- O PDV (Ponto de Venda) é integrado ao Santri ou é sistema separado? Qual?

- Como é feita a emissão de NF-e? Dentro do Santri ou por sistema à parte? Os XMLs ficam armazenados onde?

- Existe algum sistema de CRM ou controle de clientes? Ou é tudo no ERP?

- Quais softwares estão instalados nas máquinas? (Office, antivírus, navegador, outros)

- Usam alguma ferramenta na nuvem? (Google Workspace, Microsoft 365, Dropbox, etc.)

- Existe sistema de controle de estoque separado do ERP? Planilhas?

- Como controlam comissões de vendedores? No ERP ou planilha?

- Existem APIs ou integrações do Santri com outros sistemas? (Bancos, transportadoras, marketplaces?)

## Bloco 3: Dados, Backups e Recuperação

- Onde ficam fisicamente os dados do ERP? (Servidor local? Cloud? Data center terceiro?)

- Qual o banco de dados do Santri? (SQL Server, PostgreSQL, outro?) Versão?

- Existe rotina de backup? Automática ou manual? Com que frequência?

- Onde ficam armazenados os backups? (Disco externo, nuvem, fita?) Há cópia offsite?

- Já fizeram teste de restore (recuperação) do backup alguma vez? Quando foi a última?

- Qual o volume estimado de dados? (Tamanho do banco, número de registros, anos de histórico)

- Os dados de produtos no ERP estão padronizados? (Nomes consistentes, códigos únicos, categorias?)

- Existem dados duplicados ou inconsistentes conhecidos?

- É possível exportar dados do Santri facilmente? (CSV, XML, API REST?) Quem sabe fazer isso?

## Bloco 4: Segurança e Acessos

- Existe antivírus instalado? Qual? Licença em dia?

- As senhas do ERP são individuais por usuário? Há política de troca periódica?

- Quem tem acesso de administrador ao ERP? Quantas pessoas?

- Existe acesso remoto ao servidor/ERP? (VPN, TeamViewer, AnyDesk?) Quem usa?

- O Wi-Fi da loja tem senha? É a mesma para funcionários e clientes?

- Já houve incidente de segurança? (Vírus, ransomware, perda de dados, invasão?)

- Existe política formal de segurança da informação? Mesmo que informal?

- O sistema operacional dos computadores está atualizado? (Windows 10/11? Com updates?)

## Bloco 5: Dores, Necessidades e Maturidade

- Quais são os 3 maiores problemas de TI recorrentes na loja?

- Quanto tempo por semana você gasta resolvendo problemas técnicos? (Estimativa)

- Existe algo que o CEO ou gerente pede frequentemente que você não consegue entregar com a infra atual?

- Se pudesse melhorar UMA coisa na TI da loja, o que seria?

- Você já ouviu falar ou tem interesse em IA, chatbots, automação? Alguma experiência?

- Como você avalia a maturidade tecnológica da Construfic de 1 a 10? Por quê?

- Existe orçamento definido para TI? Ou é ad hoc (só quando quebra)?

- Qual é a sua formação técnica? Certificações? Experiências anteriores?

# Apêndice F: Roteiro da Reunião com Gerente de Loja

Reunião de 2-3h (presencial) para entender a operação diária, fluxos de trabalho, dores operacionais e visão sobre atendimento ao cliente. O gerente é peça-chave: é quem traduz a estratégia do CEO em execução no chão de loja.

| Quando | Mês 1, Semana 1-2 (durante ou logo após o kick-off) |
| --- | --- |
| Duração | 2-3 horas (preferencialmente horário de movimento moderado) |
| Local | Presencial na loja — parte na sala, parte no balcão/depósito |
| Participantes | Zé Coelho (mentor) + Diogo (Gerente de Loja) |
| Entregável | Mapa de Fluxos Operacionais + Lista de Pain Points + Perfil de Clientes |

## Agenda da Reunião (2-3h)

| Horário | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | Contexto | Explicar o projeto de forma simples. Reforçar que o objetivo é ouvir, não auditar. |
| 0:20-0:50 | Fluxo de vendas | Como funciona a venda do início ao fim. Passo a passo real. |
| 0:50-1:20 | Equipe e gestão | Perfil dos vendedores, desafios de gestão, treinamento. |
| 1:20-1:50 | Clientes e mercado | Perfil de clientes, concorrência, sazonalidade. |
| 1:50-2:20 | Dores e oportunidades | O que não funciona, o que poderia ser melhor. |
| 2:20-2:40 | Tour presencial | Acompanhar 2-3 atendimentos reais no balcão. |
| 2:40-3:00 | Encerramento | Resumo dos achados, próximos passos. |

## Bloco 1: Fluxo de Vendas e Atendimento

- Descreva o atendimento típico: cliente chega na loja, o que acontece passo a passo até a venda?

- Quanto tempo dura um atendimento médio? E um atendimento complexo (projeto de reforma, por exemplo)?

- Quando o vendedor não sabe a resposta técnica, o que ele faz? (Pergunta a colega? Consulta catálogo? Liga para fabricante?)

- Existe um ‘vendedor especialista’ que todo mundo consulta? Em quê ele é especialista?

- Como funciona o processo de orçamento? O cliente pede orçamento e leva embora? Recebe por WhatsApp?

- Quantos clientes por dia a loja atende em média? E nos horários de pico?

- Qual o ticket médio de venda? Existe diferença entre profissional e consumidor final?

- Como funciona a entrega? O cliente leva na hora? Agenda entrega? Quanto tempo?

## Bloco 2: Equipe e Gestão

- Quantos vendedores você gerencia? Qual a rotatividade (saídas por ano)?

- Como é o treinamento de vendedor novo? Quanto tempo até ele ficar ‘pronto’?

- Os vendedores conhecem tecnicamente os produtos? Quais categorias são mais difíceis?

- Como funciona a comissão? Individual ou por equipe? Gera competição ou colaboração?

- Você consegue acompanhar as vendas de cada vendedor em tempo real?

- Quais indicadores você acompanha? (Vendas/dia, ticket médio, conversão, devoluções?)

- Se pudesse ter um ‘painel mágico’ com qualquer informação, o que você gostaria de ver?

## Bloco 3: Clientes e Mercado

- Qual o perfil principal dos clientes? (% profissionais vs. consumidores finais? Faixa etária?)

- Os clientes comparam preços online antes de vir à loja? Você percebe isso?

- Quais concorrentes os clientes mencionam? (Outra loja? Leroy Merlin online? Mercado Livre?)

- Existe sazonalidade clara nas vendas? Quais meses são fortes e fracos?

- Quais produtos geram mais devolução ou reclamação? Por quê?

- Os clientes pedem recomendações de uso (ex: ‘quanto cimento para 50m²?’)? Com que frequência?

## Bloco 4: Dores e Oportunidades

- Quais são as 3 maiores dores no seu dia a dia como gerente?

- O que mais atrasa ou dificulta uma venda?

- Se um assistente virtual pudesse ajudar os vendedores com respostas técnicas instantâneas, isso seria útil? Em que situações?

- Os vendedores usam celular/WhatsApp durante o atendimento? Para consultar o quê?

- Já perdeu vendas porque o vendedor não soube responder algo técnico? Isso é frequente?

- O que você melhoraria no atendimento se tivesse recurso ilimitado?

- Há resistência da equipe a mudanças ou novas ferramentas? O que funcionou bem no passado?

- Você acha que um chatbot no WhatsApp para clientes seria útil ou geraria problemas?

# Apêndice G: Roteiro de Reuniões Individuais com Vendedores-Chave

Reuniões individuais de 30-45 minutos com 2-3 vendedores selecionados pelo CEO/gerente. Estas conversas são cruciais: são os vendedores que vão testar e validar o chatbot RAG. Sua adesão determina o sucesso da POC.

| Quando | Mês 1, Semana 1-2 (durante a imersão operacional) |
| --- | --- |
| Duração | 30-45 minutos por vendedor (total: 1,5-2h para 3 vendedores) |
| Local | Presencial, em ambiente reservado (sala ou canto tranquilo da loja) |
| Participantes | Zé Coelho (mentor) + 1 vendedor por vez |
| Tom da conversa | Informal e acolhedor. Deixar claro que NÃO é avaliação de desempenho. |
| Entregável | Perfil de Uso por Vendedor + Top 20 Perguntas Frequentes dos Clientes |

## Abordagem Recomendada

Iniciar a conversa explicando o projeto de forma simples e não técnica: “Estamos criando um assistente que ajuda você a responder perguntas técnicas dos clientes mais rápido. Quero entender como é o seu dia a dia para que a ferramenta realmente ajude.”

Evitar termos como “Inteligência Artificial”, “chatbot” ou “automação” no início — podem gerar resistência (“vão substituir meu emprego”). Usar “assistente de consulta” ou “guia de produtos”.

## Bloco 1: Perfil e Dia a Dia

- Há quanto tempo trabalha na Construfic? E no varejo de materiais de construção?

- Quais categorias de produtos você domina melhor? E quais são mais difíceis?

- Como é um dia típico seu? Quantos clientes atende por dia?

- Usa celular durante o trabalho? Para quê? (WhatsApp com clientes? Consultar preços?)

## Bloco 2: Atendimento e Dúvidas Técnicas

- Qual a pergunta mais difícil que um cliente já fez? Como resolveu?

- Quando não sabe a resposta, o que faz? (Pergunta a colega, consulta catálogo, liga para representante?)

- Quais são as 5 perguntas técnicas mais comuns dos clientes? (ANOTAR LITERALMENTE)

- Quais produtos geram mais confusão ou devolução por uso errado?

- Você consulta fichas técnicas dos fabricantes? Com que frequência? É fácil encontrá-las?

- Quando o cliente pede ‘quanto preciso de X para fazer Y?’, como calcula?

- Já perdeu uma venda porque não conseguiu responder algo técnico a tempo?

## Bloco 3: Ferramentas e Tecnologia

- Você usa o ERP/sistema da loja para consultar produtos? É rápido? É fácil?

- Se pudesse ter uma ferramenta no celular para responder perguntas técnicas dos clientes, usaria?

- Imagina um assistente que você pergunta ‘qual argamassa para porcelanato em área externa?’ e ele responde com o produto certo, preço e se tem no estoque. Seria útil?

- O que essa ferramenta precisaria ter para você realmente usar no dia a dia?

- O que faria você NÃO usar? (Lenta? Complicada? Respostas erradas?)

## Bloco 4: Sugestões e Expectativas

- Se pudesse pedir UMA melhoria no atendimento, o que seria?

- Tem alguma ideia de como a tecnologia poderia ajudar no seu trabalho?

- Você toparia testar uma ferramenta nova por 2 semanas e dar feedback honesto?

- Tem alguma preocupação sobre a ferramenta? (Medo de ser substituído? Complexidade?)

Observação importante: As perguntas frequentes dos clientes coletadas nessas reuniões serão usadas como base de teste para o RAG. Anotar a pergunta EXATAMENTE como o vendedor a formula — linguagem natural, não técnica.

Fim do Plano de Mentoria — Construfic — Fevereiro 2026

# Apêndice H: Roteiro da Reunião com Administrativo-Financeiro (CFO)

Reunião de 2-3h (presencial) para entender a estrutura financeira, fluxos de custos, margens, controles e ferramentas de gestão. Este profissional é peça fundamental: os dados financeiros alimentam o dashboard de KPIs e permitem calcular ROI do projeto.

| Quando | Mês 1, Semana 2-3 (após kick-off com CEO, preferencialmente antes das visitas) |
| --- | --- |
| Duração | 2-3 horas (preferencialmente no início da manhã, antes do movimento) |
| Local | Presencial na Construfic, junto ao computador do financeiro/administrativo |
| Participantes | Zé Coelho (mentor) + Responsável administrativo-financeiro |
| Material necessário | Acesso ao módulo financeiro do ERP, exemplos de relatórios, planilhas de controle, DRE se disponível |
| Entregável | Mapa Financeiro + Insumos para Dashboard de KPIs + Análise de Viabilidade do Projeto |

## Agenda da Reunião (2-3h)

| Horário | Bloco | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| 0:00-0:20 | Contexto e objetivos | Explicar o projeto em linguagem não-técnica. Reforçar que o objetivo é entender a operação financeira para construir dashboards úteis. |
| 0:20-0:50 | Estrutura financeira | Receitas, custos, margens, DRE, fluxo de caixa. Como a empresa ganha e gasta dinheiro. |
| 0:50-1:20 | Sistemas e controles | ERP financeiro, planilhas paralelas, banco, contador. Tour pelo sistema. |
| 1:20-1:50 | Indicadores e relatórios | O que acompanha hoje, o que gostaria de ter, ciclo de fechamento. |
| 1:50-2:20 | Custos e investimentos | Orçamento de TI, viabilidade do projeto, expectativas de retorno. |
| 2:20-2:40 | Dores e oportunidades | Problemas recorrentes, retrabalho, o que melhoraria o dia a dia. |
| 2:40-3:00 | Encerramento | Resumo dos achados, próximos passos, documentos a compartilhar. |

## Bloco 1: Estrutura Financeira e Modelo de Negócio

- Qual é o faturamento médio mensal da Construfic? (Faixa: até R$ 500K? R$ 500K-1M? R$ 1M+?)

- Qual a margem bruta média da loja? Varia muito por categoria de produto?

- Quais categorias de produtos têm melhor margem? E quais têm pior?

- Qual o custo fixo mensal estimado da operação? (Aluguel, folha, energia, etc.)

- Qual o ticket médio de venda? Varia entre profissional e consumidor final?

- Existe sazonalidade financeira forte? Quais meses são melhores e piores?

- A empresa tem dívidas ou financiamentos ativos? Isso limita investimento em tecnologia?

- Como funciona o prazo de pagamento dos fornecedores vs. recebimento dos clientes? (Ciclo financeiro)

## Bloco 2: Sistemas Financeiros e Controles

- O módulo financeiro do Santri está em uso? Quais funções? (Contas a pagar, receber, caixa, bancos?)

- Existe planilha de controle ‘paralela’ ao ERP? Para quê? (Fluxo de caixa, comissões, controle de cheques?)

- Quem faz o fechamento financeiro mensal? Quanto tempo leva?

- A contabilidade é interna ou terceirizada? O contador acessa o ERP diretamente?

- Como é feita a conciliação bancária? Automática pelo ERP ou manual?

- Quais são as formas de pagamento aceitas? (Dinheiro, cartão, Pix, boleto, prazo?) Qual a mais comum?

- Existe integração do ERP com bancos? (Cobrança registrada, extrato automático?)

- Como controlam a inadimplência dos clientes? Qual o percentual médio?

- Os dados de custos de produtos no ERP estão atualizados? (Preço de compra, frete, ICMS?)

## Bloco 3: Indicadores e Relatórios Atuais

- Quais relatórios financeiros são gerados hoje? (DRE, fluxo de caixa, balanço?) Com que frequência?

- Você consegue saber a qualquer momento quanto a empresa faturou no mês? Ou precisa esperar o fechamento?

- O CEO pede algum relatório específico regularmente? Qual? Quanto tempo leva para preparar?

- Existe análise de margem por produto ou categoria? Ou só margem geral?

- Conseguem identificar quais clientes são mais lucrativos? (Curva ABC de clientes?)

- Acompanham evolução de vendas mês a mês? Ano a ano? Existe comparativo histórico?

- Se eu lhe pedisse o faturamento por categoria dos últimos 12 meses, quanto tempo levaria para me dar essa informação?

- Quais indicadores você GOSTARIA de ter que NÃO tem hoje?

- Se pudesse receber um alerta automático quando algo estiver fora do normal (estoque, inadimplência, caixa baixo), seria útil?

## Bloco 4: Custos de Operação e Investimento em Tecnologia

- Quanto a Construfic gasta hoje com TI por mês? (Licenças, manutenção, suporte, internet, hospedagem?)

- Existe orçamento separado para tecnologia ou entra tudo em ‘despesas gerais’?

- Quanto custa a operação do Santri por mês? (Licença + suporte + atualizações?)

- Já houve investimento em projeto de tecnologia antes? Quanto custou? Qual foi o resultado?

- Qual seria um valor mensal aceitável para investir em tecnologia que gerasse retorno visível?

- Para aprovar um gasto com tecnologia, o processo é simples (CEO decide) ou precisa de cotções/aprovações formais?

- A empresa tem capacidade de investir R$ 5.000-10.000/mês em infraestrutura de IA (cloud, APIs, ferramentas) se o retorno for demonstrável?

## Bloco 5: Comissões, RH e Custos de Pessoal

- Qual o custo médio de um vendedor por mês? (Salário + encargos + comissão?)

- Como funciona o cálculo de comissão? (% sobre venda, sobre margem, por categoria?)

- O ERP calcula comissões automaticamente ou é feito em planilha?

- Qual o custo de rotatividade? (Admissão, treinamento, tempo até produtividade plena?)

- Quanto tempo um vendedor novo leva para ‘se pagar’ em vendas?

- Existe alguma meta de vendas formal? Individual ou coletiva? Quem define?

## Bloco 6: Dores, Necessidades e Oportunidades

- Quais são as 3 maiores dores do seu dia a dia na área financeira/administrativa?

- Quanto tempo por semana você gasta gerando relatórios que poderiam ser automatizados?

- Existe alguma informação que o CEO pede e você tem dificuldade em fornecer? Qual?

- Se pudesse melhorar UMA coisa na gestão financeira da Construfic, o que seria?

- Você acha que a empresa perde dinheiro por falta de informação? Em quê?

- Há algum processo financeiro que você sabe que está errado ou ineficiente mas não tem tempo de corrigir?

- Como você avalia a saúde financeira geral da empresa hoje de 1 a 10? O que melhoraria a nota?

- Tem preocupação sobre o investimento neste projeto de IA? O que precisaria ver para se sentir confortável?

Documentos a solicitar após a reunião: DRE dos últimos 12 meses (mesmo simplificado), extrato de vendas por categoria (ERP), relatório de estoque valorizado, planilha de comissões (se houver), relatório de inadimplência. Estes dados alimentarão diretamente o Dashboard Metabase.

Fim do Plano de Mentoria — Construfic — Fevereiro 2026